Znak sprawy: REN/ZP-MS/A5 -17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)

pod nazwą:

LIFE09 NAT/PL/000258  - usługi Inżyniera Nadzoru

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113,poz.759 ze zm.)

CPV :

71.24.80.00-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją

71.31.00.00-4 – usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71.31.30.00-5 – usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

71.63.13.00-3 – usługi technicznego nadzoru budowlanego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  25 /02/2011 r.  pod Nr 66001-2011 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i na własnej stronie internetowej: www.biebrza.org.pl

Sporządził:  	Mariusz Siłakowski

Zatwierdził:

DYREKTOR

BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

25 lutego  2011 r.

L.P.                                                 SPIS  TREŚCI

I	Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ.

II	Nazwa i adres Zamawiającego.

III	Tryb udzielenia zamówienia.

IV	Opis przedmiotu zamówienia.

V	Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych oraz informacja o możliwości  	zawarcia umowy ramowej.

VI	Informacje dotyczące zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 	ustawy.

VII	Termin wykonania zamówienia.

VIII	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 	warunków.

IX	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

X	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz   	przekazywania oświadczeń i dokumentów.

XI	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

XII      	 Rękojmia za wady.

XIII	Wymagania dotyczące wadium.

XIV	Termin związania ofertą.

XV	Opis sposobu przygotowania ofert.

XVI	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

XVII	Opis sposobu obliczenia ceny.

XVIII	Informacje dotyczące walut obcych przy rozliczeniach między Zamawiającym a  Wykonawcą.

XIX	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

najkorzystniejszej, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

XX	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XXI	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXII	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XXIII	 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

XXIV	 Informacja o podwykonawcach.

XXV    Postanowienia końcowe.

XXVI   Sprawy nieuregulowane w  SIWZ.

Załączniki do SIWZ:

Nr 1    Formularz oferty

Nr 1a  Wycena ofertowa

Nr 2   Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.

44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr 2a  Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych

zasobów.

Nr 3    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy.

Nr 4    Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia.

Nr 5    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Nr 6   Wykaz zrealizowanych zamówień.

Nr 7   Projekt umowy.

Nr 8  Mapka poglądowa obszaru projektu

- Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ

Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego i we wszystkich dokumentach z nią związanych  występują następujące pojęcia lub zwroty należy przez to rozumieć:

Zamawiający  - Biebrzański Park Narodowy.

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego oraz podmioty te występujące wspólne.

Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

Specyfikacja - niniejsza SIWZ oraz wszelkie załączniki i inne dokumenty stanowiące jej                                         integralną część.

Przedmiot zamówienia -  zakres prac do wykonania wynikający z opisu przedmiotu zamówienia                                          (rozdz. IV SIWZ) oraz załączników stanowiących integralną część SIWZ.

Oferta  - przygotowany przez Wykonawcę zestaw dokumentów zawierający formularz oferty, oświadczenia i dokumenty żądane w SIWZ oraz załączniki wraz z ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Cena  -   kwota brutto należna Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

Najkorzystniejsza oferta -  oferta z najniższą ceną lub oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Zamówienie uzupełniające  - zamówienie z wolnej ręki udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zam. podstawowego dotychczasowemu wykonawcy  usług lub robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zam. podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.).

Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierza wykonanie całości lub części przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami art. 6471 Kodeksu cywilnego.

Pełnomocnictwo -  oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę  lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie (tj. do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - podpisania oferty albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona. Jako pełnomocnictwo Zamawiający uzna również aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Nazwa i adres Zamawiającego

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec - Twierdza 8,

19-110 Goniądz

woj. podlaskie

adres strony internetowej: www.biebrza.org.pl

tel.:  (85) 738 06 20, 738 30 00

fax.: (85) 738 30 21

Godziny urzędowania: 7.30-15.30

- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej  nie przekraczającej  125 000 euro dla usług.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego  wielobranżowego, wynikających z potrzeb i wymagań koniecznych do:

a) analizy poprawności rozwiązań technicznych i funkcjonalnych w kontekście  wpływu projektowanych zadań inwestycyjnych na środowisko przyrodnicze  i celu projektu, tj. stworzenie  warunków do zahamowania procesu degradacji siedlisk bagiennych w rejonie cieków: K. Rudzki - rz. Ełk - rz. Jegrznia - K. Woźnawiejski

b) odbioru dokumentacji projektowej przedsięwzięć inwestycyjnych dla renaturyzacji układu wodnego rz. Jegrznia – Kanał Woźnawiejski i rz. Ełk – Kanał Rudzki,

c) wykonania  i  odbioru inwestycji z zakresu budownictwa wodnego i drogowego, realizowanych w ramach renaturyzacji układu wodnego rz. Jegrznia – Kanał Woźnawiejski.

- Inżynier Nadzoru działa w imieniu  Zamawiającego i odpowiada za:

- za jakość dokumentacji projektowej pełniąc nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej, tj. zgodnością przebiegu prac z Planem Zapewnienia Jakości Prac Projektowych, zgodnością dokumentacji z przepisami prawa i normami technicznymi, oraz doradztwo Zespołom Projektowym w zakresie programowania zasad gospodarowania wodą.

- opracowanie prognozy zmian w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych projektu i ich wpływ na środowisko jako elementu zapewnienia jakości dokumentacji projektowej,

- pełnienie funkcji   nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym ustawą Prawo budowlane,

- pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestycyjnego w zakresie określonym ustawą Prawo budowlane.

- Inżynier Nadzoru pełni swoją funkcję w następujących etapach wdrożenia projektu:

W Etapie I:  przedinwestycyjnym w następującym zakresie:

- nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne przewidziane w działaniu „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski”;

- nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne przewidziane w działaniu „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Ełk – Kanał Rudzki”;

- opracowanie prognozy wpływu zmian gospodarowania wodą w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych wymienionych w pkt a ) i b) na środowisko przyrodnicze, w tym: na kształtowanie się poziomów wód gruntowych i powierzchniowych, warunki użytkowania gruntów, zmiany szaty roślinnej, potencjalne zagrożenia środowiska oraz konflikty przyrodnicze i społeczne.

- nadzór nad przygotowaniem SIWZ dla robót  budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej i udział w wyłanianiu wykonawców robót budowlanych zaplanowanych dla działania: „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski”;

W Etapie II:  inwestycyjnym, w następującym zakresie: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadań inwestycyjnych dla działania  „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski”.

- Inżynier Nadzoru zapewnia:

- dostarczenie profesjonalnego i kompetentnego wsparcia eksperckiego, nadzoru inwestorskiego nad usługami projektowymi , robotami budowlanymi, niezbędnego do wykonania zakresu umowy, wymienionego w ust. 1.

- pełnienie funkcji Koordynatora czynności ekspertów, odpowiedzialnych za przeprowadzenie analiz i prognoz zjawisk oddziałujących na środowisko wskutek projektowanych zadań inwestycyjnych; wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną prognozę zmian w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych projektu i ich wpływ na środowisko nie później niż w terminie do 30.01.2012 r.

- pełnienie funkcji Koordynatora czynności inspektorów   nadzoru inwestycyjnego,

- w razie potrzeby organizowanie i prowadzenie narad technicznych,  problemowych,

- udzielanie doradztwa technicznego Kierownikowi Projektu LIFE09 NAT/PL/00258,

- potwierdzenie zgodności zakończonych prac  z technicznymi i formalnymi wymaganiami umów i prawa budowlanego;

- monitorowanie postępu prac włącznie ze składaniem z nich raportów, w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i finansowe;

- natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich zaistniałych problemach oraz o problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji poszczególnych umów), wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów;

- prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi  robotami budowlanymi, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac  z założonym harmonogramem, pozwoleniem na budowę, projektem (budowlanym i wykonawczym), obowiązującym prawem, zasadami wiedzy inżynierskiej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;

- podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót budowlanych, oceną jakości materiałów, oceną postępu prac;

- uczestnictwo w procesie oceny ofert na roboty budowlane;

- uzgodnienie z Kierownikiem Projektu LIFE09 NAT/PL/000258 wzorów wszystkich wymaganych raportów, protokołów odbiorów częściowych i końcowego oraz innych dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji umowy;

- mediacje i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a dostawcami usług projektowych, Wykonawcą robót budowlanych;

- bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym.

- Inżynier Nadzoru zabezpiecza we własnym zakresie personel, pomieszczenia, wyposażenie i sprzęt  niezbędny do pracy.

- W zakresie wykonywanych czynności Inżynier Nadzoru podlega kontroli i nadzorowi Kierownika Projektu LIFE09 NAT/PL/000258.

- OPIS ZADAŃ ANALITYCZNYCH

Informacje zawarte w prognozie powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz uwzględniać cele i geograficzny zasięg projektu. Ekspertyza powinna zawierać streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Do opracowania ekspertyzy powinny zostać wykorzystane istniejące materiały, w tym projekt Planu Ochrony Biebrzańskiego PN (2001 r), dane z pomiarów zalegania poziomu wód gruntowych  oraz te, które zostaną dostarczone przez  Zamawiającego w okresie realizacji usługi, tj:

a) Numeryczny Model Terenu i Numeryczny Model Pokrycia Terenu wykonany techniką LIDAR dla obszaru projektu ok. 9000 ha; planowany termin wykonania – 30.10.2011 r.

b) rozpoznanie stanu i waloryzacja szaty roślinnej w pasie ok. 400 m  wzdłuż renaturyzowanych cieków wodnych; planowany termin wykonania – 30.10.2011 r.

c) inwentaryzacja i waloryzacja zgrupowań ptaków w obszarze projektu, planowany termin wykonania – 30.10.2011 r.

d) analiza i ocena uwarunkowań lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego, planowany termin wykonania – 30.10.2011 r.

Ekspertyza zostania przekazana Zamawiającemu w 3 egzemplarzach wydruku oraz w wersji elektronicznej zapisanej w formacie „PDF” oraz w formacie umożliwiającym edycję (np. doc). Wyniki modelowania zasięgu zmian położenia zwierciadła wód gruntowych i powierzchniowych w wariantach gospodarowania wodą poprzez projektowane budowle hydrotechniczne, zostaną przekazane Zamawiającemu w postaci plików „shp”.

Prognoza wpływu na środowisko zmian gospodarowania wodą w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych projektu powinna zawierać m.in.:  informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy; propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji zadań inwestycyjnych;  określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu; określać, analizować i oceniać stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem; określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektu, określać, analizować i oceniać cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu; określać, analizować i oceniać przewidywane znaczące oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, integralność tego obszaru, oraz system społeczno-gospodarczy obszaru; przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji zadań inwestycyjnych, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

OPIS ZADAŃ PROJEKTOWYCH

Wykonanie dokumentacji technicznej sterowania przypływem	i regulacji poziomu wód układu wodnego rzeka Jegrznia – Kanał Woźnawiejski; zostanie wykonana pełna dokumentacja techniczna wraz z niezbędnymi decyzjami koniecznymi do rozpoczęcia robót budowlanych.  Zakres robót projektowych dotyczy uzupełnienia elementów i aktualizacji już posiadanej dokumentacji.

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy węzła wodnego Modzelówka do sterowania przypływem i regulacji poziomu wód układu wodnego rzeka Ełk – Kanał Rudzki - Zostanie wykonana pełna dokumentacja techniczna wraz z niezbędnymi decyzjami koniecznymi do rozpoczęcia robót budowlanych. Zakres robót projektowych dotyczy uzupełnienia elementów i aktualizacji już posiadanej dokumentacji.

OPIS ZADAŃ BUDOWLANYCH

Szacowana wartość robót budowlanych to ok. 8 500 000,00 zł.

Dostęp do obszaru projektu zostanie poprzedzony remontem istniejącego mostu drewnianego na rzece Jegrzni w miejscowości Kuligi.

Droga technologiczna przebiegać będzie wzdłuż prawego (zachodniego) brzegu Kanału, w odległości 10 -15 m od koryta i tylko lokalnie oddalać się od niego. Połączy ona dwa skrajne punkty terenu objętego projektowaną inwestycją, tj. most na rzece Jegrzni na drodze wiodącej z Kuligów, z rejonem ostatniego progu regulacyjnego w sąsiedztwie wyniesień terenowych Osowe Grzędy – Dębowa Góra. Długość drogi wynosić będzie 7122 m, w tym 140 m drogi bocznej ułatwiającej dojazd do progu regulacyjnego nr 2. Projektowana trasa na dugości ok. 55% pokrywa się z istniejącymi drogami lokalnymi do działek rolników indywidualnych.

Droga na odcinku I (km 0+000 do 1+944) będzie funkcjonowała także jako grobla zamykająca teren, uniemożliwiająca obejście wody poza budowlą przy piętrzeniu na jazie. Szerokość korony drogi  będzie wynosić 5.0 m (z wyjątkiem 140-metrowego odgałęzienia do progu 2, o szerokości korony 4.0 m). Korpus nasypu drogi będzie wzmocniony wyściółką faszynową grubości ok. 0,15 m. Średnia wysokość nasypu drogi ( w tym wyściółka faszynowa) będzie wynosiła ok. 0,4 m. Prace ziemne (ręczne) związane z wykonaniem korpusu drogi będą polegały na formowaniu, plantowaniu, bez zagęszczania nasypu.

Zakłada się budowę  1 progu tymczasowego (próg 0), przewidzianego do rozbiórki po zakończeniu realizacji inwestycji. Próg tymczasowy będzie zabezpieczał budowę konstrukcji jazu rozdzielczego. Będzie on wyposażony w jezdnię z żelbetowych płyt wielootworowych położoną na koronie i służącą do przeprawy pojazdów kołowych w ramach potrzeb wynikających z budowy jazu rozdzielczego.

Wszystkie progi  piętrzące zlokalizowane będą w korycie Kanału Woźnawiejskiego zostaną wykonane w dużej części z materiałów nawiązujących do surowców naturalnych – gabionów (progi siatkowo-kamienne), kamieni, faszyny. Progi zapewnią stabilizację zwierciadła wody w korycie Kanału na poziomie ok. 0.5 m poniżej rzędnych terenu.  Spadek zwierciadła na całej długości odcinka objętego inwestycją (między progiem nr 1 a 6; długość 4160 m) wyniesie I = 0,28 ‰. Wobec proponowanej gęstości zabudowy progów – koniec cofki jednego progu będzie lokalizacją następnego. Oznacza to równomierny wpływ zabudowy progowej wzdłuż całego Kanału.

Jaz rozdzielczy będzie zlokalizowany w  miejscu stanowiącym wododział Jegrzni i Kanału (tzw. Kłycek). Zadaniem konstrukcji będzie rozdział wód dopływających Jegrznią i przekierowanie części wód płynących Kanałem z powrotem do Jegrzni. Ruchome zamknięcia jazu umożliwią piętrzenie wód Kanału Woźnawiejskiego . Jaz będzie funkcjonował dla osiągnięcia piętrzeń, przy których różnice wody dolnej i górnej (przy NPP) wyniosą 0.25 m, a nawet (przy max PP) 1.45 m. Budowla będzie zaopatrzona w przepławkę dla ryb, zaprojektowaną jako obejście bystrzem kamiennym  zrealizowane na brzegu wschodnim (lewym).

W celu umożliwienia przejęcia przez rz. Jegrznię wód kierowanych przez jaz, niezbędne będą prace konserwacyjne na Jegrzni – wykoszenie koryta rzeki. Dotąd rzeka prowadzi tylko ok. 30% dawnej wielkości przepływów.

- Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych oraz       informacja o możliwości zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.

- Informacje dotyczące zamówień uzupełniających, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

- Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 30.03.2016  r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki tj.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

- posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat, licząc do dnia upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)   minimum trzy zamówienia, podobne do  zamówienia objętego niniejszym postępowaniem (potwierdzone referencjami, że usługa została wykonana należycie). Za usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia uważa się pełnienie funkcji, kierownika budowy, inżyniera kontraktu lub inspektora nadzoru sprawującego nadzór nad realizacją  robót budowlanych oraz prowadzącego rozliczenia i sprawozdawczość inwestycji z zakresu budownictwa  o wartości kontraktu bądź  nadzorowanych robót powyżej 1 mln zł każda.

UWAGA 2!

W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę (określonym w załączniku nr 6 do SIWZ), rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut  obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych narodowego banku polskiego  (http://www.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zespół powinien posiadać wiedzę, umiejętności, zapewniające przygotowanie rozwiązań projektowych poprawnych technicznie i spełniających współczesne  wymagania ochrony środowiska przyrodniczego w programowaniu inwestycji wodnych i wodno-melioracyjnych oraz doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu/zarządzaniu projektami przedsięwzięć budowlanych.

W szczególności  Zespół projektanta powinien posiadać:

- szeroką wiedzę i wysokie kompetencje  z zakresu kształtowania się rzek, w szczególności dotyczące procesu ich renaturyzacji, zapewniające opracowanie optymalnych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych;

- kompetencje w zakresie ocen oddziaływania na środowisko

- kompetencje z zakresu Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) umożliwiające wykorzystanie informacyjnej bazy danych dotyczącej stanu środowiska Biebrzańskiego Parku Narodowego,

- Kompetencje w zakresie nadzorowania bądź kierowania przedsięwzięciami budowlanymi,

- kompetencje w zakresie kosztorysowania robót wykonawczych realizacyjnych opracowania harmonogramów realizacyjnych,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

Członkowie Zespołu Inżyniera Nadzoru muszą posiadać udokumentowane doświadczenie i wiedzę,  wymagane prawem uprawnienia do nadzorowania i rozliczania robot wg poniższego zestawienia :

- Inżynier Nadzoru –  reprezentujący Zespoł Nadzoru, którym kieruje i za pracę którego odpowiada powinien posiadać: wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej 10 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami lub/i nadzorowaniu robót  lub/i  zarządzaniu projektami,

- Inspektor nadzoru – posiadającego uprawnienia inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, co najmniej 10 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami lub/i nadzorowaniu robót,

- inspektor nadzoru w zakresie obiektów budowlanych melioracji wodnych  z uprawnieniami do kierowania robotami w zakresie budownictwa wodnego , co najmniej 5 letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub wykonawstwie,

- specjalista do spraw rozliczeń z minimum 5 letnią praktyką zawodową w rozliczaniu inwestycji budowlanych.

Pod warunkiem spełnienia wyżej określonych wymagań funkcje te mogą być pełnione łącznie.

Ponadto dysponuje co najmniej 3 ekspertami w zakresie umożliwiającym właściwe przeprowadzenie analiz i prognoz zjawisk oddziałujących na środowisko wskutek projektowanych zadań inwestycyjnych, w specjalnościach:

- hydrolog,

- geobotanik,

- specjalista z zakresu Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej.

Wraz z ofertą należy złożyć wykaz recenzowanych publikacji naukowych, wykonanych założeń przyrodniczo – technicznych lub  ekspertyz z zakresu ocen oddziaływania na środowisku, potwierdzających spełnienie warunku przez każdego z ekspertów. Liczba wykonanych prac przez każdego z ekspertów nie powinna być mniejsza niż 5.

UWAGA 3!

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach  uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

- znajdują  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

- oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy do oferty.

    - Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ).

  - Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ.

    - Wykaz co najmniej trzech usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania. Należy wypełnić załącznik nr 6 do SIWZ.

    - Dokumenty potwierdzające, że usługi wykazana w załączniku nr 6 zostały wykonana należycie.

  - Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ.

    - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, o których mowa w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do jego wykonania, a także  zakresu wykonywanych przez nie czynności na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Do oferty należy załączyć informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (dla wszystkich osób wymienionych w powyższym rozdziale).

    - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia projektowe lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Załącznik nr 5 do SIWZ.

  - Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 6 SIWZ.

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ).

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób  fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ).

  - Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,  (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu  zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

  - Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2, 3,4,5 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych  w pkt 1.5 nn. rozdziału, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1.4 nn. rozdziału.

  - Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie  określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń  –  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 1.4 .2  SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  - Dokument, o którym mowa w rozdz. IX pkt 1.8,   powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania  osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 1.8 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis rozdz. IX pkt 1.9. SIWZ stosuje się odpowiednio.

  - Zgodnie z art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:

    - Wymienione w pkt 1.1. , 1.4.  – wszyscy Wykonawcy wspólnie;

    - dokumenty wymienione w pkt.1.4.2- każdy z wykonawców samodzielnie

    - Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2.  winien złożyć przynajmniej jeden wykonawca, wymienione w pkt. 1.3.  – wszyscy wykonawcy wspólnie.

  - W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dokumenty o których mowa w pkt 1.1., 1.4. dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.

  - W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, będą podmiotami udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, musi załączyć do oferty dokumenty tych podmiotów, wymienione w pkt 1.4. nn. rozdziału.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Biebrzański Par Narodowy 19-110 Goniądz Osowiec Twierdza 8 (fax: 85 738 30 21) z dopiskiem na kopercie: znak sprawy:  REN/ZP-MS/A5 -17.  Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w/w dokumentów faksem pod warunkiem, że ich treść zostanie jednocześnie przekazana pisemnie na adres Zamawiającego. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda dokonana zmiana specyfikacji zostanie przez Zamawiającego niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej BPN tj. www.biebrza.org.pl

- W wypadku, gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza  na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ tj. www.biebrza.org.pl

- Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ tj. www.biebrza.org.pl  W takim przypadku Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania zamawiający doręcza niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ tj. www.biebrza.org.pl

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:

Mariusz Siłakowski – tel. +48 85 7383043  fax: +48 857383021

- Rękojmia za wady.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie wady przedmiotu  zamówienia w okresie rękojmi wynoszącym 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od daty odbioru tego przedmiotu .

- Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wykonawca składa jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w języku polskim.

- Oferta powinna zawierać:

  - Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

  - Wycenę ofertową – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ - jeśli dotyczy.

  - Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wszystkie wymagane od wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert.

- Oferta musi być podpisana przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

- Zaleca się, aby:

-  strony oferty były ponumerowane,

- materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe), były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty.

- Pełnomocnictwo składane do oferty winno być podpisane przez osoby upoważnione (upełnomocnione) do reprezentowania wykonawcy. Dokument ten może Wykonawca złożyć w oryginale lub w postaci kopii uwierzytelnionej przez notariusza .

- Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być  podpisane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.

- Wymagane w SIWZ dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt.9 rozdz.XV.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem „Zmiana do oferty na zadanie pn. ........................................(wpisać nazwę przedmiotu zamówienia)” oraz dane Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres). Koperta musi być zaadresowana na Zamawiającego.

- Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Wymagane jest, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) były opisane i spięte w ofercie w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. Przy braku wyraźnego rozdzielenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść  oferty uzna za jawne.

- Wszystkie kartki oferty muszą być trwale połączone i włożone do jednej koperty zaopatrzonej Napisem „Oferta na zadanie pn. ....................................... (wpisać nazwę przedmiotu zamówienia) Nie otwierać przed ........................ (wstawić datę otwarcia ofert i godzinę)” oraz dane  Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres).  Koperta musi być zaadresowana na Zamawiającego.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie w myśl art. 84 ust. 2 ustawy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964  nr 16, poz. 93 z poźń. zm.).

- Właściwym i obowiązującym prawem do stosowania przy przeprowadzaniu przedmiotowego postępowania jest prawo polskie.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Biebrzański Park Narodowy  19-110 Goniądz Osowiec Twierdza 8,  pokój nr 14(sekretariat)  do dnia 10.03.2011 r. do godz. 12.00. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

- Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  Biebrzański Park Narodowy  19-110 Goniądz Osowiec Twierdza 8,  pokój nr 38  dnia  10.03.2011 r. o godz. 12. 30.

- Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 Zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cena ryczałtowa określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie  w okresie realizacji zamówienia.

- Cena oferty ma być wyznaczona z dokładnością do jednego grosza.

- Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, określi cenę ryczałtową za całość zamówienia, w złotych polskich (PLN), w rozbiciu na netto, podatek VAT, brutto (cyfrowo i słownie) na załączniku Nr 1 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca skalkuluje inną stawkę podatku VAT, zobowiązany jest podać w ofercie podstawę prawną takiego działania.

- Podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa określona w załączniku nr 1 do SIWZ winna gwarantować pełną realizację zamówienia.

- Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe jego ukończenie, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

- Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia.

- Zamawiający w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego (w przypadku wykonawcy zagranicznego z krajów Unii Europejskiej), zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Informacje dotyczące walut obcych przy rozliczeniach między zamawiającym, a Wykonawcą.

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z wykonawcą w obcej walucie. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej  oferty będzie się kierował następującym kryteriami:

[C] cena - 100 %.

- Ocena oferty wyrażona jest w punktach.

- Ocena oferty  zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

najniższa cena spośród wszystkich rozpatrywanych ofert

C=   --------------------------------------------------------------------------     x     100 pkt

cena oferty badanej

- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści SIWZ.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

  - oczywiste omyłki  pisarskie, przy czym przez omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp.

  - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające  na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a które nie powodują istotnych zmian w treści oferty:

-  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona,

- Jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia powyższego zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy.

- Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 96 i 97 ustawy.

- Protokół podlega zatwierdzeniu przez  Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz  nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Ponadto Zamawiający ogłosi wynik przetargu zamieszczając informacje, o których mowa w pkt 3 lit. a) na tablicy o ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.biebrza.org.pl

- W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 6, zgodnie z zapisami art. 94 ust. 2 ustawy.

- W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.

- Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:

    - określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum - głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy.

    - stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

    - oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości,

    - określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,

    - wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków  do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji,

    - określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,

    - stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej „Liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca. Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego załącznik do Umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z zamawiającym oraz wskazania rachunku bankowego, na który zapłata ma nastąpić. Upoważnienie to nie może być odwoływane w okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia  należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ.

- Projekt umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

- Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na wykonawcę niniejszego zamówienia.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 7 do SIWZ - „Projekcie umowy”.

- Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma  lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z  treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób  przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- Na czynności, o których mowa w pkt 8 nn. rozdziału, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 3 nn. rozdziału.

- Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1, pkt 1 ustawy odwołanie wnosi się  w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i pkt 11 nn. rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Zamawiający przesyła niezwłocznie, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art. 185 ustawy.

- Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

- Informacje o podwykonawcach.

- W ramach realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom części zamówienia.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza część zamówienia podwykonawcom, którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy będą podmiotami udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, musi załączyć do oferty dokumenty tych podmiotów, wymienione w rozdz. IX pkt 1.4 SIWZ.

- Postanowienia końcowe

  - Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) i dokumentów zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

  - Udostępnianie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:                                                a/ zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;                                 b/ zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;                               c/ zamawiający wyznaczy członka komisji, w obecności którego udostępnione zostaną dokumenty;

d/  udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego i w czasie godzin jego urzędowania.

- Sprawy nieuregulowane w  SIWZ

  - Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), o ile przepisy Ustawy nie stanowią inaczej.

  - Wskazane w SIWZ załączniki stanowią integralną część SIWZ, co oznacza, że powoływanie się w Ustawie, SIWZ, ofercie, oświadczeniach, wnioskach lub zawiadomieniach na SIWZ obejmuje również te załączniki.

Znak sprawy: REN/ZP-MS/A5 -17

Załącznik nr 1

do zam. publ. pn.: LIFE09 NAT/PL/000258 - usługi Inżyniera Nadzoru

FORMULARZ OFERTY

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

OSOBA UPRAWOMOCNIONA (UPRAWNIONA) DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Podstawa umocowania do reprezentowania Wykonawcy |  |

    - Oferuję/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia pn. .........................................................  ..............................................................................................................................

za kwotę netto:                                                                      ....................................... zł

podatek VAT (….%):                                                            ........................................ zł

razem brutto:                                                                        ......................................... zł

słownie złotych:  ............................................................................................................................................ .............................................................................................................................................

zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.

Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymogami Zamawiającego.

    - Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.*

    - Jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

    - Zapoznałem się/liśmy się ze SIWZ i projektem umowy i przyjmuję/emy te dokumenty bez zastrzeżeń.

    - W/w zamówienie zrealizuję/emy w terminie do dnia ................................

    - Oświadczamy, że otrzymałem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

    - Okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 36 m-cy.

    - Warunki płatności ………………………………………………

    - Oświadczam/y, że:

– zamówienie wykonam/y samodzielnie*)

– część zamówienia zamierzam/y powierzyć podwykonawcom (określić zakres):…………………

    - Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej  informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju(nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

    - Oferta zawiera ............. kolejno ponumerowanych kartek.

    - Oferta składa się z niniejszego formularza ofertowego oraz:

  - ..........................................................................................................................................

  - ..........................................................................................................................................

  - .........................................................................................................................................

  - .........................................................................................................................................

  - ........................................................................................................................................

  - ........................................................................................................................................

  - .........................................................................................................................................

…………..dnia………………….	………………………………..                             podpis i pieczęć osób/y upoważnionej

* niepotrzebne skreślić

Znak sprawy: REN/ZP-MS/A5 -17

Załącznik nr 1a

do zam. publ. pn.: LIFE09 NAT/PL/000258 - usługi Inżyniera Nadzoru

WYCENA OFERTOWA

WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

| Lp. | Wykaz elementów | Planowany okres realizacji (mm/rrrr) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wsparcie eksperckie, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne przewidziane w działaniu „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski” | 04. 2011 - 06.2012 |  |
| 2 | Wsparcie eksperckie, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne przewidziane w działaniu „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Ełk – Kanał Rudzki | 06.2011 – 12.2013 |  |
| 3 | Opracowanie prognozy wpływu zmian gospodarowania wodą w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych wymienionych w pkt a ) i b) na środowisko przyrodnicze, w tym: na kształtowanie się poziomów wód gruntowych i powierzchniowych, warunki użytkowania gruntów, zmiany szaty roślinnej, potencjalne zagrożenia środowiska oraz konflikty przyrodnicze i społeczne. | 04.2011 – 01.2012 |  |
| 4 | Nadzór nad przygotowaniem SIWZ dla robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej i udział w wyłanianiu wykonawców robót budowlanych zaplanowanych dla działania: „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski”; | 04.2012 – 08.2012 |  |
| 5 | Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadań inwestycyjnych dla działania „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski” – remont mostu na rzece Jegrzni w m. Kuligi | 09.2012 – 01.2013 |  |
| 6 | Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadań inwestycyjnych dla działania „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski” – udrożnienie koryta rz. Jegrzni | 09.2012 – 02.2013 |  |
| 7 | Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadań inwestycyjnych dla działania „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski” – budowa drogi technologicznej | 09.2012 – 02.2013 |  |
| 8 | Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadań inwestycyjnych dla działania „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski” – budowa drogi technologicznej | 08.2013 – 02.2014 |  |
| 9 | Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadań inwestycyjnych dla działania „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski” - budowa progu tymczasowego na K. Woźnawiejskim | 08.2013 – 02.2014 |  |
| 10 | Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadań inwestycyjnych dla działania „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski” – budowa jazu rozdzielczego na K. Woźnawiejskim | 08.2013 – 02.2014 |  |
| 11 | Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadań inwestycyjnych dla działania „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski” – budowa jazu rozdzielczego na K. Woźnawiejskim | 08.2014 – 02.2015 |  |
| 12 | Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadań inwestycyjnych dla działania „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski” – budowa progów piętrzących na K. Woźnawiejskim – budowa progów piętrzących na K. Woźnawiejskim | 08.2013 – 02.2014 |  |
| 13 | Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadań inwestycyjnych dla działania „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski” – budowa progów piętrzących na K. Wożnawiejskim. | 08.2014 – 02.2015 |  |
| 14 | Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadań inwestycyjnych dla działania „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski” – budowa progów piętrzących na K. Wożnawiejskim. | 08.2015 – 02.2016 |  |
| 15 | OGÓŁEM BRUTTO |  |  |

UWAGA: Kwota podana przez Wykonawcę w wierszu 15 tabeli winna odpowiadać kwocie podanej w załączniku Nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

…………..dnia………………….	………………………………..                             podpis i pieczęć osób/y upoważnionej

Znak sprawy: REN/ZP-MS/A5 -17

Załącznik nr 2

do zam. publ. pn.: LIFE09 NAT/PL/000258 - usługi Inżyniera Nadzoru

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych

WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia tj.:

1)  posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)  posiadam/y wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,

3) dysponuję/jemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)  znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu

zamówienia.

…………..dnia………………….	………………………………..                             podpis i pieczęć osób/y upoważnionej

Uwaga:

W przypadku gdy wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przestawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem 2a do SIWZ).

Znak sprawy: REN/ZP-MS/A5 -17

Załącznik nr 2a

do zam. publ. pn.: LIFE09 NAT/PL/000258 - usługi Inżyniera Nadzoru

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów

WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia:.............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(wymienić zasoby)

do realizacji zamówienia pn.

.........................................................................................................................................................

................................................, dnia ...........................

miejscowość

.....................................................................

podpis i pieczęć osoby(ób) upełnomocnionej(ych)

do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do

dyspozycji niezbędnych zasobów

………….…..dnia……………	………………………………..                             podpis i pieczęć osób/y upoważnionej

Znak sprawy: REN/ZP-MS/A5 -17

Załącznik nr 3

do zam. publ. pn.: LIFE09 NAT/PL/000258 - usługi Inżyniera Nadzoru

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, który mówi, że:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując  zamówienia lub wykonując  je  nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano  za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia,  na podstawie przepisów  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

….…………..dnia………………….	………………………………..                             podpis i pieczęć osób/y upoważnionej

Znak sprawy: REN/ZP-MS/A5 -17

Załącznik nr 4

do zam. publ. pn.: LIFE09 NAT/PL/000258 - usługi Inżyniera Nadzoru

Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na          ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa przedmiotu zamówienia)

ja niżej podpisany:

……………………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko upoważnionej osoby podpisującej oświadczenie)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że:

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ  zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

…………..dnia………………….	………………………………..                             podpis i pieczęć osób/y upoważnionej

Znak sprawy: REN/ZP-MS/A5 -17

Załącznik nr 5

do zam. publ. pn.: LIFE09 NAT/PL/000258 - usługi Inżyniera Nadzoru

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Oświadczam/y, że przy realizacji przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć niżej wymienione osoby:

| NAZWISKO I IMIĘ osoby, która będzie pełnić poszczególne funkcje ze wskazaniem czy Wykonawca dysponuje czy będzie dysponował n/w osobą | ROLA w zespole | UPRAWNIENIA I NAZWA ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ | INFORMACJE NA TEMAT KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI W ZESPOLE |
| --- | --- | --- | --- |
| ....................................................................... DYSPONUJĘ/BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |  | Specjalność ……………………… Nr ............................... Wydał………………. | ....................................................................... ....................................................................... |
| ....................................................................... DYSPONUJĘ/BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |  | Specjalność ……………………… Nr ............................... Wydał………………. | ....................................................................... ....................................................................... |
| ....................................................................... DYSPONUJĘ/BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |  | Specjalność ……………………… Nr ............................... Wydał………………. | ....................................................................... ....................................................................... |
| ....................................................................... DYSPONUJĘ/BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |  | Specjalność ……………………… Nr ............................... Wydał………………. | ....................................................................... ....................................................................... |

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam/y, że osoby, które zostały wymienione w wykazie (załącznik nr 5 do SIWZ) będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz posiadają  wymagane uprawnienia w specjalnościach określonych w załączniku oraz zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Oświadczam/y, że osoby zespołu  posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego, co potwierdzam poniższym wykazem opracowań studialnych, projektowych, ekspertyz, publikacji naukowych autorstwa/współautorstwa członków zespołu:

| NAZWISKO I IMIĘ autora/autorów | ROK opracowania | TYTUŁ Opracowania / publikacji | WYDAWCA / ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- | --- | --- |

…………..dnia………………….	………………………………..                             podpis i pieczęć osób/y upoważnionej

Uwaga:

W przypadku gdy wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Należy wypełnić załącznik nr 2a do SIWZ.

Znak sprawy: REN/ZP-MS/A5 -17

Załącznik nr 6

do zam. publ. pn.: LIFE09 NAT/PL/000258 - usługi Inżyniera Nadzoru

Wykaz zrealizowanych zamówień

WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Oświadczam/y, że posiadam/y wymagane przez Zamawiającego doświadczenie w wykonaniu usług polegających na zrealizowaniu (ukończeniu) w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech zamówień spełniających warunek określony w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ.

| L.p. | NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO | NAZWA ZAMÓWIENIA | OPIS WYKONANYCH OPRACOWAŃ W RAMACH ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZREALIZOWANEGO (ZAKOŃCZONEGO) ZAMÓWIENIA | TERMIN REALIZACJI OD DO dd/mm/rrrr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ............................... | ......................... | ............................. | ................................ | .......... | ........... |
| ... | ............................... | ......................... | ............................. | ................................ | .......... | ........... |
| ... | ............................... | ......................... | ............................. | ................................ | .......... | ........... |

…………..dnia………………….	………………………………..                             podpis i pieczęć osób/y upoważnionej

Znak sprawy: REN/ZP-MS/A5 -17

Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA nr  …./2011

Zawarta w dniu …………………………………… w Osowcu Twierdzy pomiędzy:

Biebrzańskim Parkiem Narodowym , zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:

1. Wojciecha Dudziuka  – Dyrektora  Biebrzańskiego Parku Narodowego

a :

……………………………………………………, z siedzibą: ………………………………, zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………………

wspólnie zwanych Stronami

w oparciu o przeprowadzone  postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, realizowanego w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000258 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I.”, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o treści następującej:

DEFINICJE I INTERPRETACJE

Umowa - oznacza podpisaną Umowę zawartą między Stronami na realizację Usług, łącznie z załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

Usługi - oznaczają działania, opracowania, raporty, dokumenty, jakie mają być wykonywane przez Wykonawcę w ramach Umowy, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do Umowy.

Inżynier  Nadzoru- oznacza osobę fizyczną,  reprezentującą Zespół  Nadzoru, którym kieruje i za pracę którego odpowiada przed Zamawiającym,

Zespół Nadzoru  – zespół składający się z inspektorów nadzoru inwestycyjnego, ekspertów odpowiedzialnych za przeprowadzenie analiz i prognoz zjawisk oddziałujących na środowisko wskutek projektowanych zadań inwestycyjnych

Dokumentacja projektowa  – projekt budowlany i budowlano wykonawczy oraz przedmiary robót dostarczone Zamawiającemu,

Roboty budowlane   – roboty budowlane wszelkich branż budownictwa, montażowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiórkowe, materiały i urządzenia oraz usługi budowane, które wykonawca umowy ma przekazać Zamawiającemu w ramach umowy zgodnie z dokumentacja projektową,

Projekt - oznacza Projekt pn.:  LIFE09 NAT/PL/000258 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I.”,

Personel - oznacza osoby po stronie Wykonawcy (Inżyniera Nadzoru) biorące udział w realizacji Umowy.

§ 1

Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 - wykaz elementów usługi;

- Załącznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami;

- Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

§ 2

- Przedmiotem mniejszej Umowy jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego  wielobranżowego, wynikających z potrzeb i wymagań koniecznych do:

- analizy poprawności rozwiązań technicznych i funkcjonalnych w kontekście  wpływu projektowanych zadań inwestycyjnych na środowisko przyrodnicze  i celu projektu, tj. stworzenie  warunków do zahamowania procesu degradacji siedlisk bagiennych w rejonie cieków: K. Rudzki - rz. Ełk - rz. Jegrznia - K. Woźnawiejski

- odbioru dokumentacji projektowej przedsięwzięć inwestycyjnych dla renaturyzacji układu wodnego rz. Jegrznia – Kanał Woźnawiejski i rz. Ełk – Kanał Rudzki,

- wykonania  i  odbioru inwestycji z zakresu budownictwa wodnego i drogowego, realizowanych w ramach renaturyzacji układu wodnego rz. Jegrznia – Kanał Woźnawiejski.

- Inżynier Nadzoru działa w imieniu  Zamawiającego i odpowiada za:

- za nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej, tj. zgodnością przebiegu prac z Planem Zapewnienia Jakości Prac Projektowych, zgodnością dokumentacji z przepisami prawa i normami technicznymi, oraz doradztwo Zespołom Projektowym w zakresie programowania zasad gospodarowania wodą.

- opracowanie prognozy zmian w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych projektu i ich wpływ na środowisko,

- pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym ustawą Prawo budowlane,

- pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestycyjnego  w zakresie określonym ustawą Prawo budowlane.

- Inżynier Nadzoru pełni swoją funkcję w następujących etapach wdrożenia projektu:

W Etapie I:  przedinwestycyjnym w następującym zakresie:

- nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne przewidziane w działaniu „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski”;

- nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne przewidziane w działaniu „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Ełk – Kanał Rudzki”;

- opracowanie prognozy wpływu zmian gospodarowania wodą w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych wymienionych w pkt a ) i b) na środowisko przyrodnicze, w tym: na kształtowanie się poziomów wód gruntowych i powierzchniowych, warunki użytkowania gruntów, zmiany szaty roślinnej, potencjalne zagrożenia środowiska oraz konflikty przyrodnicze i społeczne.

- nadzór nad przygotowaniem SIWZ dla robót  budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej i udział w wyłanianiu wykonawców robót budowlanych zaplanowanych dla działania: „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski”;

W Etapie II:  inwestycyjnym, w następującym zakresie: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadań inwestycyjnych dla działania  „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski”.

- Inżynier Nadzoru zapewnia:

- dostarczenie profesjonalnego i kompetentnego wsparcia eksperckiego, nadzoru inwestorskiego nad usługami projektowymi , robotami budowlanymi, niezbędnego do wykonania zakresu umowy, wymienionego w ust. 1.

- koordynację czynności ekspertów, odpowiedzialnych za przeprowadzenie analiz i prognoz zjawisk oddziałujących na środowisko wskutek projektowanych zadań inwestycyjnych,

- koordynację czynności inspektorów   nadzoru inwestycyjnego,

- w razie potrzeby organizowanie i prowadzenie narad technicznych,  problemowych,

- udzielanie doradztwa technicznego Kierownikowi Projektu LIFE09 NAT/PL/00258,

- potwierdzenie zgodności zakończonych prac  z technicznymi i formalnymi wymaganiami umów i prawa budowlanego;

- monitorowanie postępu prac włącznie ze składaniem z nich raportów, w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i finansowe;

- natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich zaistniałych problemach oraz o problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji poszczególnych umów), wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów;

- prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi  robotami budowlanymi, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac  z założonym harmonogramem, pozwoleniem na budowę, projektem (budowlanym i wykonawczym), obowiązującym prawem, zasadami wiedzy inżynierskiej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;

- podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót budowlanych, oceną jakości materiałów, oceną postępu prac;

- uczestnictwo w procesie oceny ofert na roboty budowlane;

- uzgodnienie z Kierownikiem Projektu LIFE09 NAT/PL/000258 wzorów wszystkich wymaganych raportów, protokołów odbiorów częściowych i końcowego oraz innych dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji umowy;

- mediacje i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a dostawcami usług projektowych, Wykonawcą robót budowlanych;

- bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym.

- Inżynier Nadzoru zabezpiecza we własnym zakresie personel, pomieszczenia, wyposażenie i sprzęt  niezbędny do pracy.

- W zakresie wykonywanych czynności Inżynier Nadzoru podlega kontroli i nadzorowi Kierownika Projektu LIFE09 NAT/PL/000258.

§ 3

- Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest całkowita cena brutto zaproponowana w ofercie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, nie podlegającym podwyższeniu w przyszłości.

- Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy w oparciu o kwoty określone w Formularzu Oferty (załącznik nr   do SIWZ):

netto: ………………………… zł

podatek VAT ……………….%, tj.  ………………………………… zł

brutto…………………………………… zł, (słownie: ………….………………………………………… złotych brutto)

- W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do faktur wystawianych przez Wykonawcę zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w chwili wystawienia faktury zgodnie z niniejszą Umową.

- Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją Umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z realizacją Umowy.

- Wynagrodzenie to jest niezmienne do końca realizacji Przedmiotu umowy bez względu na ewentualne zmiany w projekcie, a co za tym idzie zmiany w realizacji inwestycji.

§ 4

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z faktycznym wykonaniem po cenach brutto za poszczególne elementy usługi, określone w Załączniku nr 1.

- W wynagrodzeniu określonym  w ust. 1. uwzględniono wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy ocenił na swoje wyłączne ryzyko i odpowiedzialność istniejący poziom cen i obowiązujące w kraju podatki i opłaty, mające wpływ na jego wynagrodzenie oraz oszacował wszystkie zmiany w tym zakresie, które mogą nastąpić w okresie realizacji Umowy i uwzględnił je ustalając swoje wynagrodzenie.

- Rozliczenie Wykonawcy odbędzie się fakturami VAT częściowymi, wystawianymi za wykonane wykonanymi w całości elementami usługi z zastrzeżeniem ust.5.

- Rozliczenie usług Inżyniera Nadzoru w zakresie jego funkcji  doradczo-nadzorczej opisanej w § 3 ust 3 pkt a i b, będzie odbywało się kwartalnie.

- Wystawienie faktury VAT częściowej przez Wykonawcę może nastąpić jedynie po przedłożeniu Raportu Etapu wykonania  elementu usługi wraz z dokumentacją, opracowaniami, protokołami spotkań, kontroli, itp. które były objęte zakresem danej części usługi, potwierdzonego podpisanym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołem  odbioru elementu usługi.

- Wystawienie faktury VAT końcowej przez Wykonawcę może nastąpić jedynie po sprawdzeniu kompletności przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 1 do Umowy i przedłożeniu Raportu Końcowego, potwierdzonego podpisem bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany w fakturach rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, pod rygorem odsetek ustawowych za zwłokę.

- Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli dzień zapłaty zobowiązania przypada na dzień wolny od pracy, to za dzień zapłaty uważa się pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym.

§ 5

- Datą rozpoczęcia wykonywania niniejszej Umowy jest dzień następny po dniu podpisania umowy.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot Umowy został zrealizowany  w terminie do 30.03.2016 r. z uwzględnieniem zapisu ust.3.

- Harmonogram realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy będzie skorelowany z harmonogramem realizacji prac projektowych i wykonawczych projektu.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną prognozę zmian w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych projektu i ich wpływ na środowisko nie później niż w terminie do 30.01.2012 r.

- W terminie 30 dni od daty rozpoczęcie realizacji danego elementu usługi, określonego w Załączniku nr 1, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Plan Zapewnienia Jakości Prac Zespołu Inżyniera Nadzoru - dokument, w którym Wykonawca określi podział odpowiedzialności,  procesy i zasoby  niezbędne do tego, że usługa spełni ustalone wymagania jakościowe.

- Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki wynikające z Umowy do czasu wystawienia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego .

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z jej warunkami, ofertą złożoną przez Wykonawcę, z należytą starannością i pilnością, kierując się interesem ekonomicznym Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, ekonomicznej, prawniczej, normami technicznymi i inn, które dotyczą przedmiotu Umowy.

- We wszystkich sprawach związanych z Umową Wykonawca zawsze będzie popierał i chronił interesy Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi.

- Usługi, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach Umowy zostaną wykonane przez wyznaczone przez niego w ofercie osoby. Żadna z tych osób nie może zostać zmieniona przez Wykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji, w tym poufnych i zastrzeżonych, związanych z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową i służbową przez okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym, zarówno Wykonawca jak i zatrudniony przez niego personel, nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy chyba, że uzyskają na to uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto, nie będą oni wykorzystywać do innych celów niż wykonanie przedmiotu Umowy żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań,  badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

§ 7

- Wykonawca będzie zobowiązany zarówno podczas trwania, jak i po zakończeniu Umowy, do świadczenia odszkodowania na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, powstałych z tego tytułu szkód i utraconych korzyści, jeżeli te szkody i utracone korzyści nastąpiły w wyniku szkodliwego działania, zaniedbania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z innych powodów niż określono w § 13 łącznie z wykorzystaniem lub naruszeniem praw autorskich lub patentowych będących własnością osoby trzeciej.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, a w szczególności z Prawem budowlanym i ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą Prawo ochrony środowiska, ustawą Prawo wodne, Kodeksem Cywilnym oraz wszelkimi aktami wykonawczymi, a także zgodnie z Warunkami Umowy.

- Wszystkie opracowania wykonane przez Wykonawcę sporządzone zostaną w języku polskim.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek i uzupełnień we wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie dokumentach w ramach ustalonego Wynagrodzenia.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Usług wynikających z Umowy.

- Wykonawca ma obowiązek przez cały okres trwania umowy archiwizowania danych do Raportu Końcowego tj. m.in. Raporty okresowe, protokoły odbioru, korespondencja (zaistniałe problemy i ich rozwiązania), dokumentacja fotograficzna, harmonogramy.

- Dokumenty otrzymane od Zamawiającego w trakcie trwania Umowy Wykonawca zwróci  Zamawiającemu razem z przekazaniem Raportu Końcowego.

- Wykonawca będzie prowadził pełną dokładną i systematyczną dokumentację.

§8

Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji niniejszej Umowy aż do czasu jej zakończenia, przygotowywać Raporty z postępu realizacji niniejszej Umowy:

- Raporty Okresowy – w odstępach miesięcznych,

- Raportu Etapu  - po wykonania  elementu usługi,

- Raport końcowy – po wykonaniu całego zakresu usługi objętej Zamówieniem.

§ 9

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania każdego z Raportów, o których mowa w § 8  powiadomi Wykonawcę o jego zatwierdzeniu lub odrzuceniu, z podaniem przyczyn jego odrzucenia.

- Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do danego Raportu, o którym mowa w § 8  w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, Raport taki będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Zatwierdzenie Raportów Etapu, których dotyczy płatność będą stanowiły dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury.

- W przypadku odrzucenia przez Zamawiającego któregokolwiek z Raportów, o których mowa w § 8 , Wykonawca przedłoży w terminie 14 dni poprawiony Raport uwzględniający uwagi Zamawiającego. Raport poprawiony traktuje się jak nowo złożony i podlega on procedurze określonej w ust. 1 i 2.

§10

- Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaświadczenie, uzgodnienie bądź inny przejaw komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą , będzie dokonywane w formie pisemnej w języku polskim.

- Osobą upoważnioną do kontaktów oraz nadzorowania wykonywania Umowy jest po stronie Zamawiającego:

a) …………………………………………………………………………. lub/i

b) ………………………………………………………………………….

- Osobą upoważnioną do kontaktów oraz nadzorowania wykonywania Umowy jest po stronie Wykonawcy:

a) …………………………………………………………………………. lub/i

b) ………………………………………………………………………….

- Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami ust. 1 w języku polskim, będzie zawierać nazwę i numer Umowy

- Korespondencja będzie wysłana pocztą, telefaksem, pocztą elektroniczną lub doręczona osobiście na adresy wymienione w preambule umowy. Chwilą doręczenia jest chwila doręczenia Zamawiającemu oryginału pisma.

- W przypadku nie cierpiącym zwłoki polecenie Zamawiającego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od momentu jego przekazania i będzie potwierdzone w formie pisemnej w terminie 1 dnia roboczego od jego przekazania.

§11

- Wykonawca może proponować zmianę osób, przedstawionych w Załączniku nr 3 do Umowy. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowe osoby.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Personelu w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

- nie wywiązywania z obowiązków wynikających z Umowy,

- jeżeli zmiana Personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Personelu , jeżeli uzna i udowodni, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie.

- W przypadku zmiany personelu , nowa osoba musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty w Załączniku nr 3 do Umowy.

- Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę z Personelu zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni.

§12

- W okresie wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy Personelu wymienionego w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy.

- W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu Personelowi na następujących warunkach:

- terminy urlopów zostaną uprzednio uzgodnione z Zamawiającym,

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów Personelu oraz zaproponować osoby zastępujące z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

- wszystkie osoby zastępujące Personel w okresie urlopu muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Do osób zastępujących Personel znajduje odpowiednie zastosowanie treść § 11 ust 4.

§13

- Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z Umowy, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin nie krótszy niż 30 dni do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.

- W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w §3 ust 3.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia (z VAT), które należałoby się za niezrealizowaną część Umowy.

- W przypadku zwłoki w wykonaniu Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania umowy i zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w §3 ust 3, za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli kary umowne o których mowa w ust. 4 wyniosą więcej niż 10% wartości wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT) o którym mowa w §3 ust 3, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź zażądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.

- 6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kwot kar umownych.

§14

- Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje oraz udostępni do skopiowania dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.

- Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§15

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust.3, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie używania,

- w zakresie wykorzystania w całości lub części oraz dokonywania zmian,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy , w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. 4 -publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 16

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§17

Poza przypadkami opisanymi w § 16, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie nie krótszym niż 14 dni, jeżeli:

- Zostanie wydany przez uprawnione organy nakaz wszczęcia postępowania zabezpieczającego i/lub egzekucyjnego wobec Wykonawcy,

- Wykonawca będzie opóźniał się w dochowaniu ustalonych umową terminów realizacji umowy lub jej poszczególnych elementów o więcej niż 30 dni kalendarzowych, z powodów za które ponosi winę,

- Wykonawca, z własnej winy, przerwie realizację Umowy i nie podejmie jej realizacji przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych,

- Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje czynności niezgodnie z Umową, w tym niezgodnie z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian nie dokona, przy czym termin wyznaczony Inżynierowi Nadzoru  nie może wynosić mniej niż 14 dni.

§18

- Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

- Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, dwa egzemplarze dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

WYKONAWCA 									ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1

do Umowy nr  .................

z dnia .... ...... ....... r.

WYKAZ ELEMENTÓW

LIFE09 NAT/PL/00258  - usługi Inżyniera Nadzoru

| Lp. | Wykaz elementów | Planowany okres realizacji (mm/rrrr) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wsparcie eksperckie, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne przewidziane w działaniu „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski” | 04. 2011 - 06.2012 |  |
| 2 | Wsparcie eksperckie, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne przewidziane w działaniu „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Ełk – Kanał Rudzki | 06.2011 – 12.2013 |  |
| 3 | Opracowanie prognozy wpływu zmian gospodarowania wodą w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych wymienionych w pkt a ) i b) na środowisko przyrodnicze, w tym: na kształtowanie się poziomów wód gruntowych i powierzchniowych, warunki użytkowania gruntów, zmiany szaty roślinnej, potencjalne zagrożenia środowiska oraz konflikty przyrodnicze i społeczne. | 04.2011 – 01.2012 |  |
| 4 | Nadzór nad przygotowaniem SIWZ dla robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej i udział w wyłanianiu wykonawców robót budowlanych zaplanowanych dla działania: „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski”; | 04.2012 – 08.2012 |  |
| 5 | Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadań inwestycyjnych dla działania „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski” – remont mostu na rzece Jegrzni w m. Kuligi | 09.2012 – 01.2013 |  |
| 6 | Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadań inwestycyjnych dla działania „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski” – udrożnienie koryta rz. Jegrzni | 09.2012 – 02.2013 |  |
| 7 | Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadań inwestycyjnych dla działania „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski” – budowa drogi technologicznej | 09.2012 – 02.2013 |  |
| 8 | Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadań inwestycyjnych dla działania „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski” – budowa drogi technologicznej | 08.2013 – 02.2014 |  |
| 9 | Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadań inwestycyjnych dla działania „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski” - budowa progu tymczasowego na K. Woźnawiejskim | 08.2013 – 02.2014 |  |
| 10 | Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadań inwestycyjnych dla działania „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski” – budowa jazu rozdzielczego na K. Woźnawiejskim | 08.2013 – 02.2014 |  |
| 11 | Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadań inwestycyjnych dla działania „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski” – budowa jazu rozdzielczego na K. Woźnawiejskim | 08.2014 – 02.2015 |  |
| 12 | Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadań inwestycyjnych dla działania „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski” – budowa progów piętrzących na K. Woźnawiejskim – budowa progów piętrzących na K. Woźnawiejskim | 08.2013 – 02.2014 |  |
| 13 | Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadań inwestycyjnych dla działania „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski” – budowa progów piętrzących na K. Wożnawiejskim. | 08.2014 – 02.2015 |  |
| 14 | Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadań inwestycyjnych dla działania „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski” – budowa progów piętrzących na K. Wożnawiejskim. | 08.2015 – 02.2016 |  |
| 15 | OGÓŁEM BRUTTO |  |  |

ZAMAWIAJĄCY:                                                                              WYKONAWCA: