Znak sprawy: ZP-6/2011

Załącznik nr 6

Wytyczne do prowadzenia inwentaryzacji ornitologicznej do Planu Zadań Ochronnych dla OSO Ostoja Biebrzańska (PLB 200006)

Inwentaryzacja ornitologiczna w OSO „Ostoja Biebrzańska” składać się będzie z dwóch części: jednokrotnej kontroli całego obszaru ostoi oraz inwentaryzacji wyznaczonych gatunków ptaków.

W celu jej wykonania należy przeprowadzić 1983 kontrole terenowe. Za jedną kontrolę uznaje się wykonanie jednego liczenia na powierzchni próbnej lub transekcie, jeden osobodzień spływu oraz jeden osobodzień penetracji terenu w ramach jednokrotnej kontroli całego obszaru ostoi. Nie dopuszcza się możliwości, by jeden obserwator wykonywał dwie kontrole w tym samym czasie. Większość prac terenowych powinna zostać przeprowadzona w 2011 roku, pozostałe w 2012 roku (odpowiednio 1279 i 704 kontrole). Należy pamiętać, że ze względu na metodykę prac, rozkład kontroli terenowych w ciągu sezonu lęgowego nie będzie równomierny. Prognozowany rozkład kontroli w 2011 r. przedstawia ryc. 2.

1. Jednokrotna kontrola całego obszaru ostoi.

Celem jednokrotnej kontroli całego obszaru ostoi jest określenie rozmieszczenia lęgowych gatunków ptaków, rozmieszczenia i powierzchni ich siedlisk oraz parametrów charakteryzujących stan ochrony gatunku w obszarze Natura 2000, zagrożeń oraz proponowanych działań ochronnych. W ramach tej kontroli dopuszcza się pominięcie obszarów dobrze zbadanych pod względem ornitologicznym w czasie ostatnich 3 lat (Czerwone Bagno, część O.O. Ciszewo).

Cały obszar OSO należy podzielić na wydzielenia będące możliwymi do wyodrębnienia, ciągłymi przestrzennie płatami siedlisk ptaków (np. ols, turzycowisko, trzcinowisko itp., dopuszczalne są również mozaiki siedlisk). Należy tego dokonać kameralnie na podstawie analizy map topograficznych, roślinności rzeczywistej, leśnych, ortofotomap, istniejących  danych o obserwacjach ptaków) oraz zweryfikować w razie potrzeby podczas prac terenowych. W ramach jednokrotnej kontroli całego obszaru ostoi należy spenetrować poszczególne wydzielenia.

Dla każdego z wydzieleń należy wykonać następujące czynności:

- Sporządzenie listy gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej z podziałem na:

- występujące - zaobserwowane lęgowe (wraz z określeniem liczebności) bądź żerujące;

- prawdopodobne - nie zaobserwowane, lecz których lęgowość jest w danym siedlisku prawdopodobna, bądź były obserwowane w niedalekiej przeszłości;

- potencjalne – te, które mogą się pojawić w wyniku działań ochronnych (zaleconych przez wykonawców inwentaryzacji).

- Określenie dla każdego gatunku ptaka z załącznika I DP występującego w danym wydzieleniu: stanu zachowania siedliska, czynników wpływających na siedlisko, zalecanych działań ochronnych i priorytetu ochronnego gatunku:

- Stan zachowania siedliska

Ocena stanu zachowania siedliska opiera się na ocenie stopnia zachowania cech siedlisk przyrodniczych, ważnych dla danego gatunku, oraz na ocenie możliwości ich ewentualnego odtworzenia:

- Stopień zachowania cech siedlisk przyrodniczych, ważnych dla gatunków

Ocenia się cechy siedliska istotne z punktu widzenia biologii gatunku, a zwłaszcza te, które mają wpływ na dynamikę populacji. Ocena siedliska powinna uwzględniać jego strukturę oraz wybrane parametry abiotyczne. Stosuje się trójstopniową skalę:

1: cechy zachowane w doskonałym stanie

2: cechy zachowane w dobrym stanie

3: cechy zachowane w średnim stanie lub częściowo zdegradowane

- Możliwość odtworzenia siedliska

W wypadku, gdy stopnień zachowania cech siedliska jest oceniony jako „3 - cechy zachowane w średnim stanie lub częściowo zdegradowane”, ocenia się dodatkowo szanse przywrócenia ich do dobrego stanu, również w trójstopniowej skali:

- Odtworzenie łatwe

- Odtworzenie możliwe przy średnim nakładzie sił i środków

- Odtworzenie trudne lub niemożliwe

Syntetyczne ujęcie wyników zastosowania powyższych dwóch ocen do oceny stanu siedliska ważnego dla danego gatunku przedstawia się następująco:

A: doskonały stan zachowania: cechy zachowane w doskonałym stanie, ich odtworzenie nie jest potrzebne

B: dobry stan zachowania: cechy zachowane w dobrym stanie, niezależnie od możliwości ich odtworzenia LUB cechy zachowane w przeciętnym stanie lub nawet częściowo zdegradowane, ale ich odtworzenie jest łatwe

C: przeciętny lub zdegradowany stan zachowania: wszystkie pozostałe kombinacje.

- Czynniki wpływające na siedlisko

Należy określić czynniki wpływające na dany obszar (występujące także poza granicami obszaru), intensywność ich wpływu, procent obszaru podlegający ich wpływom oraz rodzaj wpływu. Stosuje się trójstopniową skalę intensywności działania czynnika:

A: silny wpływ;

B: średni wpływ;

C: niewielki wpływ;

Należy również określić rodzaj oddziaływania na obszar:

- Pozytywny, dodatni wpływ na obszar (+);

- Neutralny, nieodczuwalny wpływ na obszar (0);

- Negatywny, oddziaływanie negatywne na obszar (-);

- Działania ochronne

Należy określić, czy w celu ochrony danego gatunku w opisywanym wydzieleniu konieczne jest prowadzenie działań ochronnych, a jeśli tak, podać ich rodzaj, sposób wykonania i częstotliwość.

- Priorytet ochrony

Należy określić ochrona których gatunków powinna być priorytetem w danym wydzieleniu – jest to istotne zwłaszcza, jeśli występują na nim gatunki, w celu ochrony których należałoby prowadzić wykluczające się działania ochronne. W tym celu należy wziąć pod uwagę stopień zagrożenie danego gatunku na świecie, w Polsce i w dolinie Biebrzy, znaczenie opisywanego wydzielenia dla biebrzańskiej populacji danego gatunku oraz skalę trudności wykonania zalecanych działań ochronnych.

- Określenie celu działań ochronnych.

Cel działań ochronnych – należy określić zgodnie z instrukcją GDOŚ „Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000” (punkty 112-124).

- Określenie działań ochronnych.

Działania ochronne powinny wynikać z celu ochrony i być syntetycznym podsumowaniem działań dotyczących poszczególnych gatunków ptaków występujących w danym wydzieleniu. Jeśli działania w celu ochrony poszczególnych gatunków wykluczają się, powinny zostać uwzględnione priorytety ochronne tych gatunków w danym wydzieleniu.

2. Inwentaryzacja wyznaczonych gatunków.

Należy przeprowadzić liczenie i dokonać oceny liczebności lęgowych gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony w OSO „Ostoja Biebrzańska” (tab. 1). Dotyczy to zarówno gatunków wymienionych w SDF dla obszaru „Ostoi Biebrzańskiej” z oceną znaczenia mieszczącą się w kategoriach A – C, jak i potencjalnych przedmiotów ochrony, tj. gatunków nie ujętych w SDF z odpowiednią kategorią, ale mogących spełniać kryteria kwalifikujące. Ponadto należy wykonać liczenia przelotnych ptaków wodno-błotnych na obszarze Ostoi w okresie wędrówki wiosennej (tab. 1).

Pozostałe gatunki ptaków z Zał. 1 Dyrektywy Ptasiej, tj. gatunki nie spełniające kryteriów kwalifikujących do rangi przedmiotu ochrony dla Ostoi, nie wymagają tu prowadzenia odrębnych liczeń. Powinny one natomiast być rejestrowane i mapowane przy okazji kontroli zaplanowanych dla policzenia gatunków kwalifikujących. Podobnie należy mapować również inne gatunki ptaków cenne pod względem awifaunistycznym, a nie wymienione w Zał. I DP. Wykaz gatunków lęgowych podlegających rejestracji zawiera tabela 2.

Liczenia gatunków lęgowych będących przedmiotami ochrony w OSO „Ostoja Biebrzańska”  powinny być przeprowadzone w oparciu o metodykę powszechnie przyjętą dla tego typu inwentaryzacji, tj.:

- Chmielewski S. 2009. Metoda inwentaryzacji. W: Chmielewski S., Stelmach R. (red.). 2009. Ostoje ptaków w Polsce. Wyniki inwentaryzacji, część I.: s. 14 – 29. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.

- Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.). 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa.

- Sikora A., Chylarecki P., Neubauer G. (red.). Monitoring ptaków wodnych w okresie wędrówek. Poradnik metodyczny. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, mscr.

- Wytyczne do prowadzenia inwentaryzacji ornitologicznych na obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 w okresie lęgowym. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, mscr.

Ze względu na specyfikę i wielkość Ostoi Biebrzańskiej dla części inwentaryzowanych gatunków planowane jest ograniczenie liczeń do losowych powierzchni próbnych. W takich przypadkach na podstawie danych z powierzchni próbnych oraz powierzchni siedlisk właściwych dla danego gatunku należy dokonać oceny liczebności gatunku w całej ostoi. Ramową metodykę liczenia przedstawia tab. 1 (na podst. Chylarecki, Sikora, Cenian 2009, zmodyfikowane). W przypadku niektórych gatunków (cietrzew, bocian czarny, trzmielojad, bielik, gadożer, orlik krzykliwy, orlik grubodzioby, puchacz i wodniczka) zostaną wykorzystane dane o rozmieszczeniu i liczebności pochodzące z odrębnych projektów badawczych.

Podczas kontroli terenowych stwierdzenia gatunków podlegających rejestracji należy nanosić na mapy. Następnie należy je wprowadzić do warstw wektorowych w GIS. Należy przy tym stosować symbole do zapisów na mapie według przykładu z ryc. 1. oraz skróty nazw gatunkowych podane w tab. 2.

Tabela 1. Ramowa metodyka inwentaryzacji lęgowych gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony w OSO „Ostoja Biebrzańska”

| Gatunek | Metodyka |
| --- | --- |
| bąk Botaurus stellaris | liczenie aktywnych głosowo samców z punktów lub transektów na całym obszarze inwentaryzacji, dodatkowo także liczenie podczas 2 spływów kajakowych (w okresie od III dekady kwietnia do końca maja) |
| bączek Ixobrychus minutus | wykrywanie ptaków, odzywających się i zaobserwowanych, podczas 3 spływów kajakowych (w okresie od połowy maja do lipca) |
| błotniak stawowy Circus aeruginosus | liczenie ptaków na powierzchniach próbnych w środowiskach nieleśnych z punktów obserwacyjnych, trzykrotnie (III dekada kwietnia – I dekada maja; II poł. maja; III dekada czerwca - lipiec); w przypadku błotniaka stawowego dodatkowo także liczenie podczas 4 spływów kajakowych (w okresie od III dekady kwietnia do lipca) |
| błotniak zbożowy Circus cyaneus |  |
| błotniak łąkowy Circus pygargus |  |
| kropiatka Porzana porzana | wieczornonocne liczenia odzywających się samców na powierzchniach próbnych 2 x 2 km w środowiskach nieleśnych, dwukrotnie (w okresie maj – początek czerwca) |
| zielonka Porzana parva |  |
| derkacz Crex crex | nocne liczenia odzywających się samców na powierzchniach próbnych 2 x 2 km w środowiskach nieleśnych, dwukrotnie (I kontrola III dekada maja, II kontrola III dekada czerwca) |
| żuraw Grus grus | jednorazowe wczesnoporanne liczenie odzywających się par na pow. próbnych 10 x10 km (w okresie 20 III – 20 IV) |
| dubelt Gallinago media | liczenia tokujących samców na powierzchniach próbnych 1 x 1 km oraz znanych tokowiskach dwukrotnie (w okresie koniec kwietnia – początek czerwca) |
| rybitwa rzeczna Sterna hirundo | liczenia ptaków w czasie 3 spływów kajakowych oraz jednokrotne kontrole kolonii lęgowych (w okresie od II połowy maja do lipca) |
| rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida |  |
| rybitwa czarna Chlidonias niger |  |
| uszatka błotna Asio flammeus | mapowanie stanowisk na powierzchniach próbnych, trzykrotnie - wspólnie z liczeniami błotniaków (III dekada kwietnia – I dekada maja; II poł. maja; III dekada czerwca - lipiec); uzupełniająco wykorzystanie wszystkich obserwacji na obszarze inwentaryzacji |
| lelek Caprimulgus europaeus | nocne liczenia na pow. próbnych 2 x 2 km, dwukrotnie (I kontrola w czerwcu, II kontrola w I i II dekadzie lipca) |
| dzięcioł czarny Dryocopos martius | liczenia na powierzchniach próbnych 2 x 2 km, dwukrotnie (od II połowy marca do końca kwietnia) |
| dzięcioł średni Dendrocopos medius |  |
| dzięcioł zielonosiwy Picus canus | liczenia na powierzchniach próbnych 1 x 1 km, dwukrotnie (w okresie od marca do połowy kwietnia) |
| dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos |  |
| lerka Lullula arborea | liczenia na powierzchniach próbnych 1x1 km, czterokrotnie (w połowie kwietnia i w maju) |
| podróżniczek Luscinia svecica | liczenia na powierzchniach próbnych 1 x 1 km, dwukrotnie (w okresie od połowy kwietnia do początku czerwca) |
| muchołówka mała Ficedula parva | liczenia na powierzchniach próbnych 1 x 1 km, czterokrotnie (w okresie od II dekady maja do III dekady czerwca) |
| przelotne ptaki wodno-błotne | Liczenie i wyszukiwanie miejsc koncentracji przelotnych ptaków wodno-błotnych podczas wędrówki wiosennej, raz na dekadę (w okresie marzec - początek maja) |

Tabela 2. Wykaz gatunków podlegających rejestracji w okresie lęgowym (podano skróty nazw gatunkowych do stosowania na mapach z kontroli terenowych i w GIS). Wytłuszczono gatunki będące przedmiotem ochrony w Ostoi (aktualne i potencjalne).

| Gatunek | Symbol | Gatunek | Symbol |
| --- | --- | --- | --- |
| Łabędź krzykliwy | CYC | Kulik wielki | NQ |
| Świstun | ANE | Brodziec pławny | TRS |
| Rożeniec | ANA | Łęczak | TRG |
| Hełmiatka | NR | Mewa mała | LAM |
| Podgorzałka | AYN | Mewa czarnogłowa | LAE |
| Gągoł | BC | Rybitwa rzeczna | STH |
| Szlachar | MES | Rybitwa białoczelna | STA |
| Nurogęś | MEM | Rybitwa białowąsa | CHY |
| Jarząbek | TB | Rybitwa czarna | CHN |
| Cietrzew | LT | Rybitwa białoskrzydła | CHL |
| Bąk | BS | Puchacz | BB |
| Bączek | IX | Sóweczka | GP |
| Ślepowron | NN | Uszatka błotna | AFL |
| Czapla biała | EGA | Włochatka | AFU |
| Bocian czarny | CCN | Lelek | CM |
| Bocian biały * | CCC | Zimorodek | AL |
| Rybołów | PHA | Kraska | CG |
| Trzmielojad | PAV | Dzięcioł zielonosiwy | PU |
| Kania czarna | MG | Dzięcioł czarny | DM |
| Kania ruda | MM | Dzięcioł białoszyi | DS |
| Bielik | HA | Dzięcioł średni | DE |
| Gadożer | CIG | Dzięcioł białogrzbiety | DL |
| Błotniak stawowy | CIA | Dzięcioł trójpalczasty | PT |
| Błotniak zbożowy | CIC | Lerka | L |
| Błotniak łąkowy | CIP | Świergotek polny | AC |
| Orlik krzykliwy | AQP | Pliszka cytrynowa | MT |
| Orlik grubodzioby | AQC | Podróżniczek | LUS |
| Orzeł przedni | AQR | Droździk | TI |
| Orzełek | HP | Wodniczka | XP |
| Sokół wędrowny | FAP | Zaroślówka | XUM |
| Kropiatka | PZO | Jarzębatka | SN |
| Zielonka | PZA | Wójcik | KD |
| Derkacz | CX | Muchołówka mała | FP |
| Żuraw | GR | Muchołówka białoszyja | FA |
| Szczudłak | HIH | Wąsatka | PB |
| Szablodziób | REA | Gąsiorek | LC |
| Biegus zmienny | CLA | Dzierzba czarnoczelna | LM |
| Batalion | PHX | Rudogłówka | LS |
| Bekasik | LYM | Ortolan | EH |
| Dubelt | GM |  |  |

* notowane tylko ptaki na gniazdach