Załącznik nr 5 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-11/11

U M O W A    nr…………………

Zawarta w dniu ................................................w  Osowcu-Twierdzy  pomiędzy:

Biebrzańskim Parkiem Narodowym, reprezentowanym przez:

Dyrektora - Pana mgr inż. Wojciecha Dudziuka , zwanym dalej Zamawiającym

a ....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

uprawnionym do wykonania przedmiotu zamówienia, na podstawie oferty i SIWZ w przetargu nieograniczonym – znak sprawy: ZP-11/11                                                                                        ,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie studium wykonalności polegające na:

1. rozpoznaniu możliwości i przygotowaniu do zakupu (lub zamiany) prywatnych lub publicznych gruntów, istotnych z punktu widzenia ochrony orlika grubodziobego w celu odtworzenia żerowisk/miejsc lęgowych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz obszaru NATURA 2000 Ostoja Biebrzańska, obejmującym 420 działek ewidencyjnych o obszarze ok.650 ha, w szczególności polegające na :

- przeprowadzeniu analizy stanu prawnego każdej działki ewidencyjnej

- badaniu  uwarunkowań społeczno-ekonomicznych wskazanych przez Zamawiającego działek poprzez kontakt z właścicielami tych działek w celu rozpoznania możliwości ich wykupu/zamiany pod ochronę orlika grubodziobego.

- przeprowadzeniu  analiz  finansowych   i  prognoz  rynku nieruchomości gruntowych  na badanym terenie

2. sporządzeniu raportów częściowych (kwartalnych)  z  przeprowadzonego rozpoznania  sytuacji formalno-prawnej  oraz rynku nieruchomości gruntowych na wskazanym terenie oraz raportu końcowego zawierającego raporty częściowe(kwartalne)  łącznie z analizami i prognozami

a)  częściowe  raporty  będą przekazywane Zamawiającemu w postaci elektronicznej bazy danych w pliku Excel,  zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

b)  końcowy raport zawierający wszystkie raporty kwartalne łącznie z analizami i prognozami oraz wnioskami  – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze

w wersji elektronicznej przekazanej Zamawiającemu na nośniku CD/DVD.

3.  przeprowadzeniu  z właścicielami  działek  ankiet , dotyczących  charakteru gospodarstwa rolnego oraz użytkowania trwałych użytków zielonych .Wzór  ankiety stanowi  załącznik Nr 1   do niniejszej umowy.

4. W przypadku brak zainteresowania sprzedażą/zamianą gruntu i w przypadku użytkowania gruntu przez danego właściciela, Wykonawca przedstawi właścicielowi danej działki/działek założenia projektu „Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony i podstawowe działania ochronne” oraz zachęci właściciela gruntu do podpisania Porozumienia (przygotowanego przez Zamawiającego) w sprawie użytkowania danego gruntu zgodnie z wymaganiami siedliskowymi orlika grubodziobego, jako gatunku priorytetowego.

§ 2

- Raporty częściowe,  o których mowa w§ 1 ust.2 lit. a  wraz z ankietami  wymienionymi w ust. 3  i  porozumieniami wymienionymi w ust. 4 , będą sporządzone i przekazane Zamawiającemu  w następujących terminach : I raport - 01.09.2011 r., II raport – 01.11.2011 r., III raport – 15.01.2012 r.

- Raport końcowy, o którym mowa w§ 1 ust.2 lit. b,  zostanie sporządzony i przekazany Zamawiającemu   w terminie  do dnia 31 marca 2012 r.

- Wykonanie przedmiotu  zamówienia  zostanie  potwierdzone protokołami odbiorów  częściowych i  protokołem odbioru  końcowego, podpisanymi  przez przedstawicieli obu stron umowy, w terminie 14 dni  od  przekazania  ich  Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie wady lub usterki wskazane przez Zamawiającego w wykonanym  przedmiocie umowy w czasie dokonywanych odbiorów.

- Szczegółowy wykaz poprawek i uzupełnień oraz termin ich usunięcia Zamawiający  ustali w protokole zdawczo-odbiorczym.

§ 3

- Podstawą  do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie faktura wystawiona po dokonaniu  przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości netto ……………..zł (słownie zł. ……………….) podatek VAT ………….. zł (słownie zł. ……………….), brutto: …………………..zł: (słownie zł. ……………….), w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury, na wskazany w niej rachunek bankowy.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad realizacją zadań.

- W szczególności Wykonawca odpowiada za przygotowanie  raportów pozbawionych błędów.

- Dla właściwego wykonania umowy, Wykonawca zapewni podstawowy personel, odpowiedni do wykonania zadania.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem umowy chyba, że Zamawiający zwolni go pisemnie

- z tego obowiązku. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa nadal po wygaśnięciu niniejszej umowy.

- Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy w tym samym zakresie pracowników Wykonawcy

- oraz osób, którym zlecił wykonanie czynności niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.

- Zamawiający nie będzie ponosił kosztów realizacji przedmiotu umowy takich jak koszty przejazdów, pobytu w hotelu itp. personelu Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy wszystkich informacji będących w jego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

§ 5

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy.

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w §2 ust. 1 i 2 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze poszczególnych etapów prac - w wysokości 0, 5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego w protokole zdawczo-odbiorczym na usunięcie wad.

- Zamawiający może dokonać potrącenia  należnych mu kar umownych z należności wynikającej z faktury  wystawionej  przez Wykonawcę.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 10% wartości niewykonanych prac, za wyjątkiem sytuacji określonej w ust.6.

- Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- W przypadku zwłoki w realizacji prac lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac, przekraczającej 30 dni, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i dochodzenia odszkodowań.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy przenosi na własność Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu  umowy  na wszystkich polach eksploatacji.

§ 6

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania ani kar umownych.

§ 7

Osobami upoważnionymi do sprawowania nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy są:

1) Ze strony Wykonawcy - 		………………………………..…… tel. …………………...,

2) Ze strony Zamawiającego - 	…………………………..………… tel. .…………………..,

§ 8

Spory wynikłe w czasie wykonywania umowy, których strony nie rozwiązały na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami podpisanymi przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                         Wykonawca:

…………………………..                                                             ……………………………