Znak sprawy: GB/NP-AG/C6-1/2016/6950	                            Osowiec-Twierdza, 02.09.2016 r.

Biebrzański Park Narodowy

w Osowcu-Twierdzy 8,

19-110 Goniądz

Fax 085-738-30-21

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów leśnych na gruntach prywatnych, w granicach projektu LIFE 11 NAT/PL/422 „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”,
w powiecie sokólskim w gminie Dąbrowa Białostocka, w obrębach Kropiwno, Stara Kamienna, Kamienna Nowa i Szuszalewo.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: GB/NP-AG/C6-1/2016.

I. ZAMAWIAJĄCY

Biebrzański Park Narodowy w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, NIP: 546-13-90-705 REGON: 200667985,

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz opisowo-kartograficznych, w celu aktualizacji ewidencji gruntów leśnych w granicach projektu LIFE 11 NAT/PL/422 „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy” dla maksimum 391 działek prywatnych o łącznej powierzchni 435,8182 ha, na których oszacowano 171,56 ha lasów wobec 49,71 ha powierzchni ewidencyjnej lasów, które występują w granicach ww. projektu, w powiecie sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka, w obrębach Kropiwno, Stara Kamienna, Kamienna Nowa i Szuszalewo.

III. Charakterystyka obiektu:

Aktualizacją ewidencji gruntów leśnych należy objąć część obszaru doliny Górnej Biebrzy, położonego w obszarze Natura 2000, w powiecie sokólskim obejmującego maksymalnie 391 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 435,8182 ha,  na których oszacowano ok. 171,56 ha lasów prywatnych, wobec 49,71 ha lasów ewidencyjnych. Wymienione różnice powierzchni lasów i liczby działek na których występują lasy w stosunku do powierzchni ewidencyjnych wynikają z oszacowania na podstawie ortofotomapy wykonanej ze zdjęć lotniczych oraz Numerycznego Modelu Terenu (NMT) i Numerycznego Model Pokrycia Terenu (NMPT) w oparciu o lotniczy skaning laserowy (ALS) LIDAR, wykonanego na potrzeby tego projektu w 2014 roku. Wzrost udziału lasów nastąpił w wyniku naturalnej sukcesji i jest trwałą zmianą użytków na terenach bagiennych. Znaczny obszar tych lasów to cenne siedliska przyrodnicze wyróżnione jako bory i lasy bagienne – kod 91D0 oraz cenne ostoje dla wielu ptaków szponiastych m.in. orlika krzykliwego czy dzięciołów np. dzięcioła białogrzbietego. Obecnie są one zakwalifikowane jako nieużytki lub grunty zadrzewione i zakrzewione, w związku z tym nie podlegają nadzorowi ze strony starostw powiatowych, odpowiedzialnych za nadzór nad lasami. Właściciele tych lasów również nie podejmują aktualizacji użytków co powoduje, że użytkowanie lasów znajduje się poza kontrolą. Przeprowadzenie aktualizacji doprowadzi do zgodności ewidencji ze stanem faktycznym, co pozwoli w następnym etapie na sporządzenie uroszczonych planów urządzania lasów prywatnych, a w efekcie umożliwi trwałość lasów, właściwą gospodarkę leśną, a przede wszystkim skuteczne zarządzanie zasobami zgodnie z celami ochrony przyrody.

IV. Wyjściowe materiały geodezyjno-kartograficzne:

1. Oferent uzyska dane ewidencyjne z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sokółce.

2. Zamawiający, udostępni posiadane materiały wykonane na podstawie zdjęć lotniczych
w ramach programu „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”.

V. Zakres prac geodezyjnych i kartograficznych:

1. Oferent pozyska materiały geodezyjne i kartograficzne z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczące wymienionych obrębów ewidencyjnych i działek ewidencyjnych w zakresie klasyfikacji gruntów oraz dokona porównania z materiałami przekazanymi przez BbPN wykonanymi ze zdjęć lotniczych oraz Numerycznego Modelu Terenu (NMT) i Numerycznego Model Pokrycia Terenu (NMPT) w oparciu o lotniczy skaning laserowy (ALS) LIDAR, wykonanego na potrzeby tego projektu w 2014 roku
i przeprowadzić analizę tych materiałów pod katem wymogów zamówienia.

2. Powierzchnie lasów i liczba działek na których występują lasy zostały oszacowane na podstawie interpretacji ortofotomapy i w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy rzeczywista powierzchnia gruntów spełniających kryteria gruntów leśnych będzie mniejsza od powierzchni maksymalnej, a tym samym liczba działek może być mniejsza, co wynikać będzie z identyfikacji gruntów wykonanej przez Oferenta w ramach zamówienia oraz w przypadku zakupu działek przez Zamawiającego na rzecz Skarbu Państwa lub BbPN. Ograniczenie przedmiotu zamówienia na zasadach wyżej określonych nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i nie jest w związku z tym podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

3. Oferent przeprowadzi na wymienionym obszarze, identyfikację gruntów posiadających cechy gruntów leśnych (określone w Załączniku nr 5 Rozporządzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 1551) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków), a zakwalifikowanych dotychczas w ewidencji gruntów i budynków jako grunty leśne i inne niż lasy-Ls.

4. Oferent przeprowadzi czynności klasyfikacyjne tych gruntów w terenie, w celu aktualizacji gruntów leśnych na wymienionym obszarze oraz opracuje projekty ustaleń klasyfikacji zgodnie z § 7 i 8 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012 poz. 1246) oraz określi dla nich również podstawowe parametry taksacyjne:

- sporządzi opis siedlisk leśnych wynikającego z analizy glebowej 
i fitosocjologicznej;

- sporządzi opis podstawowych parametrów taksacyjnych lasów według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r.;

- sporządzi właściwe zestawienia tabelaryczne i opracowania kartograficzne.

5. Oferent przygotuje operaty ewidencyjne (geodezyjno-prawne i opisowo-kartograficzne)
i dla każdej działki lub partiami według obrębów ewidencyjnych i dostarczy je do Starostwa Powiatowego w Sokółce, które z urzędu będzie sukcesywnie dokonywało zmian
w ewidencji gruntów.

6. Oferent będzie brał udział w rozpatrzeniu ewentualnych uwag i zastrzeżeń oraz naniesie uzgodnione z Zamawiającym poprawki do momentu wydania decyzji o ustaleniu klasyfikacji.

7. Oferent poniesie we własnym zakresie związane z tym koszty przygotowania, wykonania, dostarczenia operatów oraz udziału w rozpatrzeniu uwag i zastrzeżeń.

8.		Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części zamówienia podwykonawcom.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 4 miesiące od dnia podpisania umowy, którą Oferent zobowiązuje się podpisać w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Zaleca się aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Powinny być parafowane przez Oferenta.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Oferent zastrzega, że nie mogą być udostępnianie innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów w/w ustawy, jeżeli Oferent, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości  bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Oferenta, zaadresowane na adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz oraz opisane w następujący sposób: Oferta dotycząca zamówienia publicznego Nr: GB/NP-AG/C6-1/2016 na zadanie: Aktualizacji ewidencji gruntów leśnych na gruntach prywatnych, w granicach projektu LIFE 11 NAT/PL/422 „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”, w powiecie sokólskim” z dopiskiem: nie otwierać przed 20.09.2016 r. przed godz. 12.30.

- Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Oferent.

- Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany powinny być złożone wg takich samych zasad jak złożenie oferty, 
tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu z dopiskiem ZMIANA OFERTY.  Wycofanie z postępowania następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia na zasadach wyżej wymienionych z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY.

- Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.biebrza.org.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz do dnia 20.09.2016 r. do godz. 12.00.

- Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego (doręczone osobiście, przesłane pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską) po terminie nie będą rozpatrywane, lecz zostaną uznane za złożone po terminie. Zmawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta
o złożonej ofercie po terminie oraz zwróci ofertę po upływnie terminu do wniesienia odwołania.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2016 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 38.

- Publiczna sesja otwarcia ofert jest jawna:

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Oferentom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

- Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Oferenta, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

IX.  Opis sposobu obliczania ceny.

1. Oferent wypełnia „Formularz Oferty" (Załącznik nr 1) podając cenę jednostkową netto plus podatek VAT w złotych polskich (PLN), za wykonanie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz opisowo-kartograficznego, w celu aktualizacji ewidencji gruntów leśnych
w granicach projektu, dla jednej działki ewidencyjnej.

2. Wynagrodzenie Oferenta obliczone będzie jako iloczyn liczby działek dla których rzeczywiście wykonano operaty i podanej w ofercie ceny za wykonanie jednego operatu.

3. Podana w ofercie cena jednostkowa nie podlega zmianie, zatem winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent z tytułu należytego oraz zgodnego z umową
i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Oferent ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Oferentów wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością, bez względu na liczbę wykonanych operatów.

X. Ocena ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium: CENA  BRUTTO. Kryterium ,,cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto podanej przez Oferenta w formularzu ofertowym. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 20.09.2016 r.
o godzinie 15:00, a następnie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zamawiający zawiadomi Oferentów przesyłając na podany przez nich adres mailowy protokół o wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia zamawiający wywiesi na stronie internetowej www.bip.biebrza.org.pl  oraz na tablicy informacyjnej BbPN.

XII. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Andrzej Grygoruk pod numerem telefonu 604 406 786 oraz adresem email: agrygoruk@biebrza.org.pl.

XIII. Załaczniki

1. Wzór formularza ofertowego.

2. Projekt umowy.

Zatwierdził:

p.o. Dyrektora

Biebrzańskiego Parku Narodowego

Małgorzata Górska

Załącznik 1

Formularz ofertowy

do zamówienia GB/NP-AG/C6-1/2016 dotyczącego wykonania operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz opisowo-kartograficznych, w celu aktualizacji ewidencji gruntów leśnych
w granicach projektu LIFE 11 NAT/PL/422 „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”, w powiecie sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka  w obrębach: Kamienna Nowa, Kamienna Stara, Kropiwno, Szuszalewo, sporządzony dnia …………………………………….

1. Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………….

2. Adres Wykonawcy (kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) ……………………………..…

………………………………………………………………………………………

tel.:.........................................................................fax:................................................................................

e-mail: …………………… …………………………………. www:………..…………………………

REGON……………………………NIP……………………………………

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr GB/NP-AG/C6-1/2016 z dnia …………. roku, składam/składamy ofertę na wykonaniu operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz opisowo-kartograficznych, w celu aktualizacji ewidencji gruntów leśnych w granicach projektu LIFE 11 NAT/PL/422 „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”,
w powiecie sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka, w obrębach: Kamienna Nowa, Kamienna Stara, Kropiwno, Szuszalewo, dostarczeniu do siedziby Starostwa Powiatowego
w Sokółce i zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z zakresem określonym
w zapytaniu ofertowym.

Cena netto za jedną działkę:			…………… PLN

VAT				…………… PLN

Cena brutto			…………… PLN

Słownie złotych brutto:	…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

...................................dnia ………..……................  	   ..........................................................................

Załącznik nr 2

Nr referencyjny Zamówienia: GB/NP-AG/C6-1/2016.

UMOWA nr……………

Zawarta w dniu ................................................ w  Osowcu Twierdzy pomiędzy:

Biebrzańskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Osowcu Twierdzy, 19-110 Goniądz, reprezentowanym przez Dyrektora ……………………………., zwanym dalej Zamawiającym

a

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

uprawnionym do wykonania przedmiotu zamówienia, na podstawie oferty i SIWZ 
w zapytaniu ofertowym – Znak sprawy: GB/NP-AG/C6-1/2016, o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na jego rzecz usługę polegającą na wykonaniu operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz opisowo-kartograficznych, w celu aktualizacji ewidencji gruntów leśnych
w granicach projektu LIFE 11 NAT/PL/422 „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy” zgodnie ze złożoną ofertą, w zakresie wynikającym z SIWZ dla maksimum 391 działek prywatnych o łącznej powierzchni 435,8182 ha, na których oszacowano 171,56 ha lasów wobec 49,71 ha powierzchni ewidencyjnej lasów, które występują w granicach ww. projektu, w powiecie sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka, w obrębach Kropiwno, Stara Kamienna, Kamienna Nowa i Szuszalewo.

2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w ramach realizowanego przez BbPN projektu LIFE 11 NAT/PL/422 „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”.

§ 2

1. Powierzchnie lasów i liczba działek na których występują lasy zostały oszacowane na podstawie interpretacji ortofotomapy i w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający kupi działkę lub rzeczywista powierzchnia gruntów spełniających kryteria gruntów leśnych będzie mniejsza od powierzchni maksymalnej, a tym samym liczba działek może być mniejsza, co wynikać będzie z identyfikacji gruntów wykonanej przez Wykonawcę w ramach zamówienia.

2. Ograniczenie przedmiotu zamówienia na zasadach wyżej określonych nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i nie jest w związku z tym podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy określonego w § 1 oraz dostarczyć go do Starostwa Powiatowego w Sokółce w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ………………………..

§ 4

- Celem należytej realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do współpracy
z Zamawiającym, w tym z osobami u niego zatrudnionymi oraz z osobami zatrudnionymi w celu realizacji projektu, a także do uwzględniania merytorycznych uwag Zamawiającego, zgodnie z warunkami podanymi w Zapytaniu ofertowym.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu zamówienia jego wadliwości, wynikającej z niezastosowania się do wymogów Zamawiającego określonych Zapytaniu ofertowym lub uwag przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Sokółce, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego i Starostwa i dostarczenia przedmiotu zamówienia bez wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§ 5

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości albo w części, bez konieczności uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, w szczególności, jeżeli zaistnieje przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:

- Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, lub wykonuje ją bez zachowania wymaganej staranności,

- Wykonawca zaniechał realizacji umowy, bądź przerwał jej realizację,

- W przypadku likwidacji firmy Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia wadliwie, w tym niezgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego, zaś wady usunąć się nie dadzą albo gdy 
z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu zamówienia
w stosunku do terminu określonego w § 4,  a opóźnienie przekroczy 14 dni.

- Wykonawca wykonuje zamówienie niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia informacji 
o okolicznościach stanowiących podstawy odstąpienia.

§ 6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczone będzie jako iloczyn liczby działek dla których rzeczywiście wykonano operaty i podanej w ofercie ceny za wykonanie jednego operatu.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury za należyte wykonanie zadania przez Wykonawcę.

3. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie protokół odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia podpisany przez obie strony umowy oraz potwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Sokółce.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 7

- Wykonawca opracuje i wykona przedmiot zamówienia z należytą starannością, wymaganą od profesjonalistów, ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje

z Zamawiającym.

- Dostarczony przedmiot zamówienia winien spełniać wszelkie wymogi przewidziane prawem, normami, dokumentami technicznymi i musi być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie lub zlecenie wykonania stosownie do potrzeb: map oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, zezwoleń 
i sprawdzeń zastosowanych rozwiązań w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty uzyskania wszelkich dokumentów Wykonawca w ramach wynagrodzenia za realizację niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się uiścić na rzecz Zmawiającego kary umowne 
w następujących przypadkach i wysokościach:

- w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w § 3 - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto licząc za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zadania;

- w przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu zamówienia stwierdzonych
w okresie gwarancji oraz rękojmi za wady - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto licząc za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zadania;

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 40% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokości kar umownych - do pełnej wysokości szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 9

- Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego przedmiot zamówienia będzie miał charakter autorski i przy jego wykonaniu nie naruszy praw, w tym praw autorskich osób trzecich oraz, że nie podlega i nie będzie podlegało żadnym ograniczeniom związanym
z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanych materiałów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą za ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich.

- Z chwilą odbioru przedmiotu umowy oraz w ramach wynagrodzenia o którym mowa 
w § 6 Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, obejmującego prawo do ich wykorzystania w całości lub we fragmentach na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia przedmiotu umowy – wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami przedmiotu umowy – wprowadzanie do obrotu, użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy przedmiotu umowy,

- wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie przedmiotu umowy lub z jego wykorzystaniem,

- wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów przedmiotu umowy do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych
w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci,

- przekazywania lub przesyłania zapisów przedmiotu umowy pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,

- publiczne udostępnianie przedmiotu umowy, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie,
w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również – z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania 
z utworów stanowiących opracowanie przedmiotu umowy, w zakresie wskazanym 
w ust. 2 powyżej. Wskazane upoważnienie nie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Wykonawcy.

- Przeniesienie praw dotyczy zamówienia w stanie w jakim znajduje się w dniu przeniesienia oraz w każdym następnym dniu włącznie z dokonywanymi przez Wykonawcę zmianami, poprawkami, rozbudową, uzupełnieniami i modyfikacjami.

§ 10

Przedstawicielami stron umowy upoważnionymi do kontaktów z druga stroną w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia są:

- ze strony Wykonawcy – Andrzej Grygoruk, tel. 604 406 786, fax.: 85 738 0134, e-mail: agrygoruk@biebrza.org.pl,

- ze strony Zamawiającego - ……………………………………. tel. ……………………….., fax.: ……………………………………., e-mail ………………………………………………

§ 11

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Przewiduje się możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
w przypadku:

- Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowaną sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi zmianie może ulec termin realizacji umowy. Nowy termin zostanie przedłużony o czas przestoju spowodowane wyżej wymienionymi przyczynami.

- Przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., zmianie ulegnie termin realizacji umowy. Termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż
o okres trwania tych okoliczności.

§ 12

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od daty odbioru zadania w drodze podpisania bez zastrzeżeń protokołu
z wykonania i odbioru przedmiotu umowy.

§ 13

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy 
w wysokości 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) w formie pieniężnej na konto Zamawiającego nr .……………………………………………………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione (zwrócone)
w terminie 14 dni po upływie 24 miesięcznej gwarancji.

3. W przypadku podpisania protokołu z klauzulą „bez zastrzeżeń” i przyjęciu dokumentacji będącej przedmiotem umowy przez Starostwo Powiatowe w Sokółce „bez zastrzeżeń”, Zamawiający może zwolnić (zwrócić) zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w terminie wcześniejszym.

§ 14

Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze Stron.

Zamawiający:											 Wykonawca:

…………………………..                                            …………………………

# Text boxes

Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley

Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy