**Załącznik nr 2**

**Zapytanie ofertowe nr: ZO-13/2017 z dnia 17 lipca 2017 r.**

**UMOWA nr…………………**

zawarta w dniu .................................................................. 2017 r. w Osowcu-Twierdzy pomiędzy:

**Biebrzańskim Parkiem Narodowym,** z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, reprezentowanym przez **Andrzeja Grygoruka,** Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego zwanym dalej **Zamawiającym,**

a

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

zwanym dalej **Wykonawcą,**

w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr …………………………………….…………. pod nazwą „Budowa woliery dla bocianów” w ramach realizacji projektu **LIFE15 NAT/PL/000728 „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”**, onastępującej treści:

**§ 1**

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na jego rzecz roboty budowlane polegające na budowie woliery dla bocianów wraz z przystosowaniem istniejącej wiaty do potrzeb leczenia i rehabilitacji bocianóworaz budowie trzech gniazd do odchowu bocianów w ramach realizacji projektu **LIFE15 NAT/PL/000728 „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”** zgodnie ze złożoną ofertą, w zakresie wynikającym z zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

2. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia został wskazany w zapytaniu ofertowym (część II pkt. 4 zapytania ofertowego) oraz dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

**§ 2**

1. Całość przedmiotu zamówienia musi być zrealizowana w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia ……………… 2017 r.

2. Termin rozpoczęcia prac planowany jest nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy.

**§ 3**

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy najpóźniej w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.
2. Przekazanie Wykonawcy, po zawarciu umowy, jednego kompletu dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
3. Odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.
4. Zapłata wynagrodzenia.

**§ 4**

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, rysunkami z załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym i zaleceniami Zamawiającego,
2. prowadzenie robót przez osoby uprawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
3. zapewnienie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobę uprawnioną,
4. zatrudnienie przy pracach będących przedmiotem zamówienia wykwalifikowanych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
5. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.),
6. dbanie o porządek na placu budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,
7. zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
8. zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy,
9. zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,
10. naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części bądź urządzeń na swój koszt,
11. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia,
12. usunięcie wszelkich wad stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu umowy,
13. umożliwienie wstępu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych w ustawie Prawo budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą,
14. pokrycie wszelkich kosztów i opłat z tytułu uzgodnień, opłat administracyjnych, uzbrojenia terenu itp.,
15. prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót,
16. wykonanie dokumentacji powykonawczej,
17. zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów,
18. uporządkowanie oraz odtworzenie terenu po zakończeniu budowy i przekazanie go Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia,
19. zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego,
20. gromadzenie w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska oraz wykorzystanie gospodarczo lub odprowadzenie na składowisko komunalne odpadów innych niż niebezpieczne powstałych w trakcie realizacji inwestycji,
21. w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych powstałych w trakcie realizacji inwestycji gromadzenie w sposób bezpieczny dla środowiska oraz przekazanie specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją tego typu odpadów,
22. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy.

2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ubezpieczenie budowy i robót do pełnej wysokości kontraktowej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. Dowód ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych. W przypadku nie przedstawienia dowodu ubezpieczenia budów Zamawiający ma prawo dokonać ubezpieczenia budów od ryzyk budowlanych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonych prac na koszt Wykonawcy. Ponadto w tej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10.000,00 zł.

**§ 5**

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przyjęcia placu budowy oraz za wszelkie wynikłe na tym terenie szkody do dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

**§ 6**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy z materiałów własnych.
2. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dopuszczającym do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiom warunków zamówienia. Powinny także posiadać wymagane przepisami prawa atesty i aprobaty techniczne, wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego oraz spełniać wymagane normy. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego dostarczyć wymagane atesty i certyfikaty.
3. Wykonawca zobligowany jest do inwentaryzacji powykonawczej oraz w razie potrzeby do dokonania rozbiórek, usunięcia materiałów z rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa do dokonania ich utylizacji na własny koszt i ryzyko.

**§ 7**

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1.
2. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego o zakończeniu prac.
3. Razem z zawiadomieniem o zakończeniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.
4. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu odbioru jest faktyczne wykonanie prac.
5. Zamawiający przystąpi do komisyjnego odbioru wykonanych prac w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia. W odbiorze uczestniczyć będzie komisja złożona z przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego.
6. Z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
7. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru prac przez komisję, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie określonym w protokole odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
8. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu rękojmi i gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.
9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad. Zamawiającemu przysługują wówczas następujące uprawnienia:
10. jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,
11. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to może odstąpić od umowy – w terminie 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
13. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł zakończyć czynności odbioru w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów działania komisji odbioru jak i następnych komisji, które będą powoływane do przeprowadzenia odbioru.

**§ 8**

1. Strony dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania robót będących przedmiotem umowy Podwykonawcom.
2. Każdorazowe zawarcie z Podwykonawcą umowy na wykonanie robót budowlanych objętych udzielonym zamówieniem realizowanym w ramach umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w związku z tym:
	* + - 1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty wymagane do akceptacji Podwykonawcy, tj. projekt umowy z Podwykonawcą spełniający wymagania określone w § 8 ust. 3 wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót budowlanych określonych w projekcie umowy,
				2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji tejże umowy bez podawania przyczyny,
				3. Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając w formie pisemnej zgodę na zawarcie tejże umowy lub na piśmie zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy, jeśli umowa:
* nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym
* przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie podzleconej roboty budowlanej.
1. Zamawiający wymaga, aby umowa o podwykonawstwo z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane zawierała w szczególności:
	* + - 1. planowaną datę zawarcia umowy,
				2. dokładny i szczegółowy zakres robót budowlanych objętych umową,
				3. cenę za wykonanie zakresu objętego umową, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie może być wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy,
				4. sposób odbiorów i rozliczeń z tytułu wykonania zakresu robót przez Podwykonawcę,
				5. termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej, przez Podwykonawcę, przy czym termin wykonania robót nie może być dłuższy od terminów określonych w umowie zawartej z Wykonawcą,
				6. termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy jednak niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie podzleconej roboty budowlanej.
2. Zamawiający informuje, że w przypadku postanowień przedstawionych projektów umów o podwykonawstwo niezgodnych z postanowieniami § 8 ust. 3 zostaną zgłoszone pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo.

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie 14 dni do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw w terminie 14 dni w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w punkcie 4. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych uważa się za jej akceptację.

7. Za działania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.

8. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi gwarancji udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.

9. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 8 stanowi podstawę do żądania od Wykonawcy natychmiastowego usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami umownymi.

10. Do wszelkich zmian do umów zawartych między Wykonawcą a Podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane stosuje się procedurę określoną w niniejszym paragrafie.

11. Do wszelkich umów zawieranych między Podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane a dalszym Podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane stosuje się odpowiednio postanowienia powyższe z tym, że w takim przypadku Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobligowani są ponadto do przedłożenia Zamawiającemu pisemnej zgody Wykonawcy lub Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym uprzednio projektem umowy.

12. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegają akceptacji Zamawiającego na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych umów o podwykonawstwo.

§ 9

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają **wynagrodzenie ryczałtowe**, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokości: brutto: .............................................................................................................. zł, słownie: ..............................................................................................................................................., w tym podatek VAT: …………………………………………………………….………. zł, słownie: ………………………………………………………………………………………………. Wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi: …………………………………..… zł, słownie: ………………………………………………………………………………………………

1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu.
2. Ceny netto określone w umowie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy.

§ 10

1. Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy.
2. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Faktura wystawiona będzie na adres:

**Biebrzański Park Narodowy**

**Osowiec-Twierdza 8**

**19 – 110 Goniądz**

**NIP: 546-13-90-705**

1. W tytule faktury zostanie umieszczony opis: **„LIFE15 NAT/PL/000728”**.

**§ 11**

1. Rękojmia i gwarancja Wykonawcy na wykonane roboty obejmuje okres 36 miesięcy. Bieg gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych oraz realizacji postanowień wynikających z protokołów sporządzonych w czasie tych przeglądów.

3. Wykonawca zobowiązuje się usuwać na swój koszt wady stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy w okresie gwarancji i rękojmi w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zlecenie naprawy stronie trzeciej.

1. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego na piśmie.

**§ 12**

1.Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości **10%** ceny ofertowej (brutto), tj. …….......................................................................................................

(słownie: …………………………..……...………………………………………………..…………….)

w formie …………...………..……………………………………………………………………………

2. Ustala się, że 70% wniesionego należytego zabezpieczenia umowy przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione (zwrócone) w następujących terminach:

1. 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy,
2. 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy - nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi, ale po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich usterek wskazanych w okresie rękojmi, co będzie potwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.

**§ 13**

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 niniejszej umowy - w wysokości 1,0% ceny brutto, o której mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad - w wysokości 0,5% ceny brutto, o której mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
4. za nie przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy - karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w § 9 ust. 1,
5. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w § 9 ust. 1.
6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar.
7. W przypadku nie dotrzymania terminów płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

**§ 14**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny. W przypadku takim, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

b) jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności – w terminie 14 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny,

c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 14 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny,

d) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od momentu przekazania placu budowy i nie rozpoczyna ich mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego – w terminie 14 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny,

e) jeżeli Wykonawca przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni i nie kontynuuje jej mimo pisemnego wezwana przez Zamawiającego – w terminie 14 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny,

f) jeżeli Wykonawca opóźnił się z realizacją robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w umówionym terminie – w terminie 14 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny,

g) jeżeli Wykonawca wykonał roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową i nie zmienia sposobu ich wykonania mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego – w terminie 14 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny,

h) niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy - w terminie 14 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w § 14 ust. 1 pkt. a-h umowy następuje z chwilą wręczenia Wykonawcy pisma Zamawiającego, w którym oprócz przyczyny odstąpienia od umowy podany jest termin rozpoczęcia komisyjnego przeprowadzenia inwentaryzacji.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron - zostaną dokonane wzajemne rozliczenia na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

**§ 15**

1. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 16**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.

**§ 17**

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

**§ 18**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

 **WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

…………………………………… ……..………………………………….